6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
4ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1. Data: 11.12.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Guilherme Fortuna
2. Giovanni Bogea Viana

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Átila de Azevedo
2. Gilmar Rodrigues da Rocha
3. Giovanna Alexsandra Barreto Ferreira
4. Renato Rocha
5. Viviane Silveira Amaral

Ministério dos Transportes
Leonardo Dantas da Silva

Ministério de Minas e Energia (MME)
Wagner Ferreira

Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)
Moara Menta Giasson

IEMA
Isis Diniz

GT Infra
Brent Millikan

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP)
Adriana Cuoco Portugal

Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)
Amanda Faria Lima

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdenia Santos (CGU)
2. Priscilla Ruas (CGU)
3. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1.
Em seguida, a equipe de monitoramento informou sobre a realização do evento América Aberta, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. O evento foi coorganizado por diversos órgãos e entidades, contou 1178 participantes. O evento foi importante para a agenda de governo aberto na criação de redes e compartilhamento de aprendizados e reflexões.
Durante o evento, foi promovida a atividade “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de apresentar o andamento das ações colaborativas entre governo e sociedade no contexto da execução do 6º Plano Nacional de Governo Aberto. Foram estruturados oito painéis, sendo um para cada compromisso, e cada painel apresentou informações sobre o objetivo do compromisso, impacto na política setorial, repercussão na política de governo aberto, atividades previstas, em andamento e as concluídas. Os participantes do evento apresentaram sugestões sobre a execução das ações, as quais serão sistematizadas e posteriormente enviadas aos representantes de cada compromisso.
Na sequência, o representante da CGU e coordenador do Compromisso 1, Guilherme Fortuna, ressaltou sobre o destaque do Compromisso 1 durante o evento América Aberta. Segundo o coordenador, o Compromisso 1 recebeu certificado da OGP e teve espaço para apresentar seus marcos e avanços. Este compromisso tem gerado expectativas gerais por ser escolhido como um Open Gov Challenge e por ter sido o compromisso mais votado nas oficinas de cocriação. O representante da GT INFRA, Brent Millikan, sugeriu que aqueles que participaram do evento compartilhassem os principais pontos abordados e importantes que se relacionam ao Compromisso 1.
Em seguida, Guilherme Fortuna, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de outubro a dezembro de 2024, conforme tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”
Marcos	Data prevista de conclusão	ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2024		CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura	A CGU relatou que foi realizado evento para debater a construção do novo Plano Nacional de Logística (PNL). Participaram a CGU, órgãos estratégicos e entidades da sociedade civil. Foi uma oportunidade para aprofundar o diálogo com o Ministério dos Transportes. / A representante do TI Brasil informou que, como produto dessa articulação, foi elaborado documento de recomendação para espaços de participação e transparência. Em breve, o documento será encaminhado ao Ministério dos Transportes. / O representante do GT Infra ressaltou que outros dois documentos, apresentados no evento, podem ser materiais úteis para o desenvolvimento do Compromisso 1, em especial do marco 2: Guia do Plano Estratégico do PIT; Guia do Plano de Transparência e Participação Social do PIT. / Sobre o Workshop, realizado em setembro de 2024, a representante do TI Brasil informou que o documento final, com os resultados do encontro, está em fase de diagramação em breve será compartilhado com o grupo. / Encaminhamentos: / - TI Brasil irá encaminhará, ao grupo, documento com sistematização das informações do workshop; / - O grupo encaminhará documento de recomendação para espaços de participação e transparência ao Ministério dos Transporte para subsidiar o PNL.
Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Junho/2025		CGU* / MMA IBAMA / IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	A representante do MGI relatou que o órgão está trabalhando nas recomendações recebidas para o aperfeiçoamento do Obras.Gov. O plano completo será disponibilizado em janeiro de 2025. / Encaminhamentos: / - MGI disponibilizará plano de melhorias do Obras.Gov em janeiro de 2025.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* / CGU / CONFEA IBRAOP	A representante do MGI informou que as atividades dos marcos 4 e 5 não se iniciaram, pois dependem do resultado do marco 3. Disse ainda que o órgão está trabalhando na estratégia BIM BR que poderá ser utilizada para o desenvolvimento do marco. / A CGU informou que há a expectativa de inserir informações do Obras.Gov no Portal da Transparência.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* / SNPS – SG/PR / TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado junto com os marcos 3 e 4.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* / CGU / IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	O representante da CGU informou que foi elaborada, de forma colaborativa, Nota Técnica para orientações de aperfeiçoamento do Novo PAC. Também houve reunião com a Casa Civil para apresentar o documento. / Ainda em dezembro, o documento será finalizado e entregue formalmente para a Casa Civil. / A representante do TI Brasil sugeriu que o grupo continuasse os trabalhando no marco para fortalecer a participação e transparência e a relação com a Casa Civil e com outros atores. Sugeriu ainda encontro ou evento para que o documento fosse apresentado para o grupo do Compromisso 1. / O representante do GT Infra reforçou sobre a importância de que o documento seja também encaminhado ao Comitê Gestor do Novo PAC. / A CGU sugeriu encontro ou evento para compartilhar os achados do Compromisso 2 - que trata sobre dados abertos para enfrentamento da corrupção –; o documento mencionado no marco 1; e o documento para o Novo PAC. / A CGU também sugeriu que o grupo pensasse em um fluxo para acompanhamento contínuo desses esforços do marco. / Encaminhamentos: / - Entrega de documento para aperfeiçoamento do Novo PAC em dezembro de 2024; / - Articulação com o Comitê Gestor do Novo PAC e apresentação do documento; / - Elaborar fluxo para acompanhamento contínuo do marco; / - Planejar evento/encontro/reunião para troca de informações e apresentação de documentos relevantes para o andamento do Compromisso 1.
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* / SNPS – SG/PR / IBRAOP	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* / CGU MGI (SEGES) IBRAOP	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* / CGU	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.

*Coordenadores dos marcos.
 A próxima reunião ficou agendada para 25 de fevereiro, às 10:00.
Registro: