Para a implantação do processo Portfólio de Projetos e Serviços de TI é preciso executar as seguintes atividades.

1 – Identifique todos os Projetos e Serviços de TI da Estatal

2 – Manter uma lista de todos os Projetos e Serviços de TI da Estatal

3 - Qualifique o valor estratégico de cada Projeto e Serviço de TI da Estatal

4 – Identificar a disponibilidade e as fontes de investimentos para os projetos e serviços de TI da estatal
5 - Definir o tipo, categoria, disponibilidade e os papeis e responsabilidades para cada Projeto e Serviço de TI da Estatal

6 – Criar matrizes de avaliação e seleção de Projetos e Serviços de TI da Estatal

7 – Avaliar os Projetos e Serviços de TI da Estatal

8 – Priorizar os Projetos e Serviços de TI da Estatal

9 – Obter Autorização para executar os Projetos e Serviços de TI da Estatal priorizados

10 – Notificar os interessados nos Projetos e Serviços de TI da Estatal

11 - Atualizar sempre que necessário o Portfólio de Projetos e Serviços de TI da Estatal

12 – Realizar a avaliação de desempenho do Portfólio de Projetos e Serviços de TI