Política de Priorização de Projetos e Serviços de TI do <Estatal>

Objetivo
Documentar a Política de Priorização de Projetos e Serviços de TI do <Estatal> que serão utilizados na priorização dos projetos do portfólio de Projetos e Serviços de TI.
<Inserir o nome do Setor/Departamento/Secretaria da Estatal>

Número	Critério	Avaliação	Valor	Projeto

<Nome completo da autoridade máxima da Estatal >

<Cargo da autoridade máxima da Estatal >

Observações:

A principal função da categorização dos Projetos e Serviços de TI é agrupá-los por características similares, a fim de facilitar a comparação entre eles e o balanceamento. Seguem, abaixo, algumas sugestões de categorização de projetos e serviços de TI para a elaboração da Política de Priorização.

1. Projetos Obrigatórios: projetos que não possuem alternativas à sua execução. Esse foi o caso, por exemplo, das aplicações que tinham problemas relacionados ao bug do milênio, já que as empresas eram obrigadas a modificar seus sistemas de informação para evitar sérios problemas futuros. Alterações legais podem ter o mesmo efeito.
2. Projetos de Infraestrutura: nesse tipo de projeto, os benefícios imediatos são pouco significativos, mas criam novas e importantes oportunidades. Alguns exemplos dessa categoria são a implantação de um novo banco de dados corporativo, uma rede local, intranets ou uma nova estrutura organizacional.
3. Projetos Incrementais: projetos que envolvem tecnologia ou processo de negócio bem conhecidos, cujos impactos são facilmente previstos. Trazem ganhos incrementais em eficiência e/ou eficácia. Como exemplo, podemos citar o projeto de melhorias pontuais de um sistema corporativo, cuja necessidade foi gerada devido a ajustes promovidos no processo de negócio.
4. Projetos Exploratórios: projetos que envolvem novas tecnologias em relação ao conhecimento apropriado pela organização, novas estratégias de negócio ou novas estruturas ou processos organizacionais. São projetos de grande incerteza intrínseca. Contudo, se bem-sucedidos, podem trazer grandes ganhos de eficiência ou eficácia para a estatal. Um exemplo desse tipo de projeto é a migração de sistema operacional ou ainda o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis.
5. Considerando que o rol apresentado é exemplificativo, outros exemplos de denominações para categorias de projetos podem ser: Expansão de Serviço; Melhoria de Serviço; Mandatórios ou Regulatórios; Novos Produtos; Internos; Redução de Custos.

A estatal poderá distribuir o orçamento financeiro para os projetos priorizados da seguinte maneira, por exemplo:

- 20% para os projetos urgentes;
- 40% para os projetos que estão no PEI – Plano Estratégico Institucional;
- 40% para os projetos que estão no PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Exemplo de Política de Priorização: a Avaliação pode ser: Baixa, Média e Alta

Número	Critério	Avaliação	Valor	Projeto
1	Importância estratégica	Alta, pois, permitirá o alinhamento estratégico da TI	60.000,00	X
2	Abrangência dos Resultados do Projeto	Alta, pois, traz mudanças para várias áreas da Estatal	50.000,00	Z
3	Fator Político	Baixo	30.000,00	W

O processo de priorização de projetos e serviços de TI normalmente é feito em duas etapas: avaliação técnica e de viabilidade econômico-financeira e validação pelo Comitê de TI. A equipe que avalia e valida os projetos tem a função de verificar a adequação dos projetos ao planejamento estratégico da estatal.
Pode ser utilizada uma escala de avaliação dos projetos e serviços de TI distribuída em 6 pontos, sem centro, de 0 a 5.
Complexidade - Analisa a abrangência do escopo do projeto, o custo benefício e o esforço alocado para a sua implementação: quanto menor a complexidade, maior a pontuação.
Custo - Avalia o investimento necessário em termos de orçamento para a operacionalização da iniciativa: quanto menor o custo, maior a pontuação.
Determinação legal ou da Estatal - Pontua as iniciativas em função de cumprimento de lei ou de determinação da Administração da Estatal. O projeto e ou serviço de TI recebe pontuação máxima ou mínima nesse critério, não há pontuação intermediária.
Impacto na meta - Mede a relevância estratégica, ou seja, a contribuição do projeto para o alcance da meta estratégica à qual ele se relaciona: quanto maior o impacto, maior a pontuação.
Prazo - Avalia a duração, o cronograma de implementação, bem como o prazo final de conclusão do projeto: quanto menor esse prazo, maior a pontuação.
Probabilidade de sucesso - Considera os riscos envolvidos no projeto para o alcance dos resultados esperados: quanto menores os riscos, maior a pontuação.
Resultados a curto e médio prazo - Examina o tempo necessário para que o projeto comece a gerar os resultados esperados: quanto menor o tempo, maior a pontuação.
Situação de implementação - Investiga a situação atual do projeto e serviço de TI, ou seja, o seu percentual de implementação à época da definição e priorização dos projetos estratégicos: quanto maior o percentual, maior a pontuação. Os projetos e serviços de TI não iniciados recebem pontuação zero.