Relatório de desempenho do Portfólio de Projetos e Serviços de TI do <Estatal>

Objetivo

Apresentar o desempenho do Portfólio de Projetos e Serviços de TI do <Estatal> no período de <DD/MM/AAAA> a <DD/MM/AAAA>
Sumário do Status do Projeto e Serviço
Status		Conforme planejado				Riscos Gerenciáveis		Situação Crítica
Indicador por Área			Status	Comentário / Ação Requerida
Prazo (SPI)
Custo (CPI)
Escopo
Comunicação

Estrutura Analítica do Projeto e Serviço (EAP)
[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]
Código da EAP	Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho	Início	Término	Status

Atividades Concluídas no período
EAP	Atividade	Responsável	Início	Término

Atividades em andamento
EAP	Atividade	Responsável	Início	Término	Status

Atividades para o próximo período
EAP	Atividade	Responsável	Início	Término

Pontos de Atenção
Descrição do Problema	Status	Descrição da ação	Responsável	Previsão

Informações adicionais

<Nome completo da autoridade máxima da Estatal >

<Cargo da autoridade máxima da Estatal >

Observações:

Reportar o desempenho é o processo de coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive os relatórios de andamento, medições do progresso e previsões.
Envolve a coleta e análise periódica do andamento real do projeto e do serviço de TI versus a sua linha de base, ou seja, seu planejamento de execução e resultados.
Relatar o desempenho é importante para:
- Entender e comunicar o andamento e o desempenho do projeto e serviço de TI da estatal;
- Corrigir os desvios em relação a linha de base;
- Prever os resultados do projeto e serviço de TI conforme os investimentos realizados pela estatal;
- Verificar como os recursos empregados no projeto e serviço estão sendo usados.
Algumas das melhores práticas:
- Use bom senso e intuição para interpretar dados de desempenho;
- Forneça regularmente realimentação aos que coletam os dados;
- Não pense que usando apenas relatórios de desempenho irá conseguir avaliar indivíduos, projetos e serviços;
- Trabalhe com as equipes para definir metas claras e métricas que devem ser usadas na avaliação de desempenho;
- Nunca use dados de desempenho para ameaçar pessoas.
As seguintes técnicas são usadas para reportar o desempenho:
Análise de variação
Análise de variação busca identificar a causa da diferença entre linha de base e real.
As etapas comuns são:
- Verificar qualidade das informações coletadas;
- Determinar variações entre a situação real versus o planejado: linha de base;
- Usar equações específicas para quantificar as variações;
- Determinar impacto das variações nos custos e no cronograma;
- Analisar tendências das variações e documentar quaisquer descobertas sobre fontes de variação e área de impacto.
Métodos de previsão
O método de previsão tem como objetivo prever o desempenho futuro do projeto com base no desempenho real até a data. Métodos mais comuns usados.

Métodos de séries temporais
- Dados históricos como base para estimar resultados futuros;
- Valor agregado, média móvel, extrapolação, previsão linear, estimativa de tendências e curva de crescimento.
Métodos causais/econométricos
- Identificar fatores que podem influenciar a variável prevista. Exemplo: Vendas de guarda-chuvas versus condições climáticas;
- Se as causas forem entendidas, projeta as variáveis influenciadoras;
- Exemplo de métodos: análise de regressão linear ou não-linear, média móvel auto regressiva (ARMA) e econometria.
Métodos subjetivos
- Incorporam intuições, opiniões e provavelmente, estimativas;
- Previsões compostas, pesquisas de opinião, criação de cenários, previsão tecnológica e por analogia.
Outros métodos
Simulação, previsão probabilística e previsões por conjunto.
Métodos de comunicação
Existem inúmeros métodos de comunicação usados. Eles podem ser agrupados da seguinte forma:
Comunicação interativa
- Troca de informações multidirecional entre duas ou mais partes;
- Forma mais eficiente de garantir entendimento comum por todos;
- Reuniões, telefonemas, videoconferências, etc.
Comunicação ativa
- Informações enviadas para destinatários específicos;
- Garante distribuição das informações, mas não verifica se chegaram ou foram compreendidas pelo público-alvo;
- Cartas, memorandos, relatórios, e-mails, faxes, correio de voz, etc.
Comunicação passiva
- Para volumes elevados de informações ou público muito grande;
- Requer que os destinatários acessem o conteúdo da comunicação a seu próprio critério
- Intranet, e-learning, repositórios de conhecimentos, etc.
Sistemas de distribuição de informações
Existem vários sistemas e ferramentas usados para o gerenciamento da informação em projetos e serviços. Vale destacar algumas mais usadas:
Distribuição de documentos impressos:
- Sistemas manuais de arquivamento;
- Comunicados de imprensa;
- Digitalizar e compartilhar via bancos de dados eletrônicos.
Ferramentas de conferência e comunicação:
E-mail, fax, correio de voz, telefone, videoconferência, reunião pela Internet, websites e publicação na web.
Ferramentas de gerenciamento de projetos e serviços:
- Interface web para gerenciar projetos e elaboração de cronogramas;
- Pacotes de software de apoio a reuniões e escritórios virtuais;
- Portais e ferramentas colaborativas de gerenciamento de trabalho.
Sistemas de distribuição de informações:
- Ferramenta para coletar, armazenar e distribuir informações sobre custo, prazo e desempenho do projeto;
- Software de gestão de projetos e serviços que consolida relatórios de diversos sistemas e facilitam a distribuição dos relatórios;
- Formatos comuns: tabelas, análise de planilhas e apresentações;
- Recursos gráficos para criar representações visuais das informações de desempenho do projeto.
O Sistema de gerenciamento das informações ideal pode ser desde uma solução simples e barata como um servidor de arquivos com planilhas, documentos e cronogramas, até uma solução robusta e complexa voltada para as corporações.