Para a implantação do Processo de Desenvolvimento de Software (Gerenciamento da Qualidade, Configuração) é preciso executar as seguintes atividades.

1 – Definir um Processo de Desenvolvimento de Software Padrão, seja ágil ou tradicional.

2 – Detalhar as fases do processo definido.

3 – Definir os artefatos obrigatórios a serem elaborados para o processo definido.

4 – De acordo com o processo definido desenhar soluções de alto‐nível.

5 - Desenhar componentes de solução Detalhados.

6 - Desenvolver componentes de solução de acordo com o processo definido.

7 - Adquirir componentes de solução, quando a estatal não for desenvolver a solução.

8 - Construir as soluções.

9 – Definir as métricas de qualidade a serem adotadas no plano de gerenciamento da qualidade.

10 - Efetuar a garantia da qualidade conforme o plano de gerenciamento da qualidade.

11 – Definir um Plano de Teste padrão para o processo.

12 – Especificar os casos de testes das soluções a serem testadas, conforme plano de testes.

13 - Preparar o ambiente para testes das soluções.

14 - Executar testes (validação e verificação) das soluções.

15 - Gerenciar mudanças de requisitos, mantendo a rastreabilidade dos requisitos.

16 – Definir um processo de Manutenção das soluções.

17 - Fazer manutenção das soluções, conforme o plano de manutenção.

18 - Atualizar os serviços de TI e manter o portfólio de serviços da estatal atualizado.

19 - Identificar itens de configuração, componentes e produtos de trabalho relacionados a serem colocados no gerenciamento de configuração.

20 - Criar ou liberar linhas de base para uso interno e para entrega ao cliente.