4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE TRABALHO EM 2004/2005

De acordo as atividades planejadas pelo Grupo de Trabalho foram executadas as seguintes atividades

| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | O QUE FOI REALIZADO – FONTE - DOCUMENTOS | QUANDO FOI REALIZADO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | DOCUMENTO GERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificar e avaliar os resultados e recomendações de planos, programas, projetos e atividades desenvolvidos na região e que compreende a totalidade ou parcela da bacia do Rio Apa. | Três encontros entre instituições brasileiras e paraguaias para propor ações conjuntas nos anos de 1999 a 2000 | 1) 30 setembro de 1999 em Bela Vista 2) 7 de dezembro de 1999 em Bela Vista; 3) 26 e 27 de agosto de 2000 em Concepción . | CIDEMA - ALTEVIDA - SEMA - IMAP | Recomendações e prioridades de ação (anexos ao relatório) |
|  | Seminário Internacional para a gestão da bacia transfronteiriça do Rio Apa | 10 a 12 de setembro de 2003 em Bela Vista, Mato grosso do Sul - 18ª Reunião da CTGRHT | Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai - CIDEMA - REBOB - MRE - MMA/ANA/SRH | Carta de recomendações (anexo ao relatório) e documento publicado pelo projeto GEF |
|  | Subprojetos 1.3, 3.4 e 7.5 no âmbito do projeto GEF Pantanal Alto Paraguai | Executado entre 1999 a 2003 | CIDEMA - Prefeituras | Conclusões e recomendações (anexadas ao relatório |
|  | Monitoramento da qualidade das águas do Rio Apa | Executado desde 1997 | SEMA - IMAP | Avaliações anuais (relatório de 2004 anexada ao relatório) |
|  | Plano de Ações Estratégicas (PAE) do projeto GEF Pantanal Alto Paraguai | 2004 | ANA/GEF/PNUMA/OEA | Publicação - ver componentes (anexo ao relatório – componente do PAE |
| 2 Levantar junto às organizações locais e regionais as demandas de ações necessárias a implementação da gestão integrada e compartilhada da bacia do Rio Apa. | Levantamento das demandas juntos aos municípios | 2003 nos Subprojeto GEF Alto Paraguai | CIDEMA – Prefeituras | Recomendações dos Subprojetos 7.5 e 3.4. Componente do Plano de Ações Estratégicas |

| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | O QUE FOI REALIZADO – FONTE - DOCUMENTOS | QUANDO FOI REALIZADO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | DOCUMENTO GERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Realizar reuniões necessárias para articulação e para a definição das demandas prioritárias de propostas de ações para a gestão integrada da bacia do Rio Apa, envolvendo demais organizações relacionadas com a gestão da bacia hidrográfica. | Duas reuniões do Grupo de trabalho onde foram convidas as principais organizações que possuem atuação na região a Bacia do Rio Apa | 07 de setembro de 2004 e 12 de dezembro de 2004 | CPAP/EMBRAPA - FUNAI - IBAMA - UCDB - SEMA/IMAP | Apresentação com o conteúdo das atividades desenvolvidas pela instituições convidadas |
| 4. Elaborar proposta de modelo para a gestão integrada e compartilhada da bacia do Rio Apa considerando os aspectos legais, institucionais e orçamentária para a sua implementação. | Analise da proposta de Acordo para a gestão integrada da bacia hidrográfica do Rio Apa e Estatutos | Terceira reunião do GT (12.12.2004) | AHIPAR - CIDEMA e instituição presente | Sugestões de pequenas alteração no texto do Acordo de Cooperação entre o Brasil e o Paraguai. (ver memória da reunião) |
| 5. Sistematizar as informações levantadas no formato de um Plano de Trabalho para gestão integrada e compartilhada da Bacia do Rio Apa de compreendendo ações a curto, médio e longos prazos, mediante visão integrada da gestão ambiental com a de recursos hídricos | Elaboração do relatório de atividades do GT com a elaboração e propostas para serem executadas em 2005 e 2006 | Quarta reunião do GT (15.09.2005) | AHIPAR - CIDEMA - UCDB - SEMA/IMAP - IBAMA - MUPAN - Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai. | Planejamento para segunda fase do GT |

5. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O GRUPO DE TRABALHO DESENVOLVER EM 2005 E 2006

| ATIVIDADES A DESENVOLVER | SUB-ATIVIDADES | JUSTIFICATIVA – COMENTÁRIO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | QUANDO SERÁ REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboração de proposta de reoteiro para o Plano de Gestão Integrada da Bacia do Rio Apa. | Discussão de minuta de proposta de Termos de Referencia (conteúdo básico) do Plano de Bacia. | Foram identificados vários projetos e subprojetos com excelentes recomendações para a bacia do Rio Apa. Existe a necessidade de adotar uma base metodológica para toda a bacia que deveria ser discutida entre as instituições brasileiras e paraguaias quando da implementação do Acordo de Cooperação. No caso das recomendações do PAE e dos Subprojetos 1.3, 3.4 e 7.5 existe a necessidade de direcioná-las para a bacia do Apa e readequar no sentido de inseri-las na proposta e viabilizar o futuro financiamento destas atividades. | MMA/SRH/ANA/IBAMA, FUNAI, EMBRAPA/CPAP, SEMA-IMAP, CIDEMA, Municípios com área na bacia, Universidades/ UCDB, AHIPAR, Fórum de ONGs, Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai | 2005 (reunião do GT de novembro) 2006 (até maio) |
| Viabilizar a melhoria da capacidade de gestão das organizações locais e regionais para a gestão integrada da bacia do Rio Apa. | Organizar uma agenda de cursos de gestão de bacias hidrográficas para instituições e organizações brasileira se paraguaias. | É necessário promover maior interação entre as organização e instituições que atuam na região e melhorar a capacidade de gestão, preparando-os para a gestão integrada da bacia do Rio Apa. A minuta de termos de referencia para p Plano de Bacia poderá ser um dos elementos do primeiro curso. | ANA / SRH / SEMA-IMAP (ONGs) – CIDEMA , SEAM, AlterVida, Universidades. | Agedna de cursos – novembro 2005. Primeiro cursos (a ser negociado entre as partes – primeiro cursos em abril de 2006) |
| Difusão de informações sobre a gestão de bacias hidrográficas e de gestão de recursos hídricos transfronteiriços. | Elaboração de proposta de informativo sobre a bacia do Rio Apa e de uma cartilha sobre Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços no contexto Rio Apa | Para o conhecimento do processo a gestão de recursos hídricos é importante difundir informações sobre as diferenças em relação a rios de domínio da União e dos Estados, o processo de implementação da gestão de recursos hídricos transfronteiriços, com enfoque sobre a bacia do Rio Apa. | AHIPAR – Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai, CIDEMA, Municípios | 2005 |
| Organização de Seminário Internacional sobre a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica Rio Apa | Elaboração da proposta de agenda do Seminário envolvendo instituições nacionais, estaduais, municipais , a sociedade civil e os usuários que atuam na região (Brasil e Paraguai) | Após a realização dos cursos e gestão e bacias hidrografias é possível iniciar a elaboração e um plano e gestão da bacia do Rio Apa, entretanto, é interessante que o mesmo somente venha a ser iniciado após a assinatura do acordo de cooperação entre os países. Portanto a realização de um seminário; a este respeito poderá auxiliar na identificação das oportunidades e instituições envolvidas.. Este seminário deveria ser realizado imediatamente após a assinatura do acordo de cooperação entre o Brasil e o Paraguai e coincidir com a realização de uma reunião da CTGRHT na região. | MMA/SRH/ANA ( CNRH – CTGRHT), SEMA-IMAP, CIDEMA, Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai, SEAM, Universidades ONGs, organizações de uauáriaos. | A proposta de agenda será elaborada em novembro de 2005. O seminário dependera da assinatura do Acordo ( o ideal é que fosse realizado em junho de 1006) |

6. ATIVIDADES PROPOSTA E/OU EM DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO POR DEMAIS ORGANIZAÇÕES 2005 E 2006

| ATIVIDADES | SUB-ATIVIDADES | JUSTIFICATIVA - COMENTÁRIO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | QUANDO SERÁ REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementação de projetos e atividades em desenvolvimento | Educação Ambiental voltada a gestão dos recursos hídricos (UFMS - CNPQ) | O projeto prevê varia atividades na bacia do Rio Apa, com a finalidade de motivar as comunidades de ambos os lados da fronteira a se mobilizarem para a gestão integrada da Bacia do Rio Apa | UFMS - CNPQ | 2005 e 2006 |
|  | Regulamentação das Áreas de Proteção Ambiental das nascentes do Rio Apa e da bacia do Rio Perdido (planos de manejo). | Em 2004, resultado de recomendações do Subprojeto 1.3 do Projeto GEF Pantanal Alto Paraguai os Municípios de Ponta Porã, Antonio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho criaram as APA. É necessário regulamentar com propostas de Planos de Manejo. O GT poderá apoiar a elaboração desta proposta. | SEMA-IMAP / UCDB / IBAMA / CIDEMA | Primeiro semestre de 2006 |
|  | Avaliação das matas ciliares do Rio Apa (Ministério Público) | O Ministério Público esta organizando ações no sentido de mover ações para firmarem Termos de Ajustes de Condutas com o proprietários em situação irregular no uso da Áreas de Preservação Permanente ao longo do Rio Apa. | Ministério Publico, CIDEMA, Municípios e Conservação Internacional ou TNC | 2005-2006 |
| Apoio e acompanhamento na evolução do Acordo de Cooperação com o Paraguai | Realizar reunião dos Prefeitos e Lideranças com o Secretario da SRH e MRE para tratar do Acordo da Bacia do Rio Apa | Os 7 Municípios com área na bacia do Rio Miranda, o Governo do Estado devem acompanhar a evolução do acordo uma vez que futuramente venham se comprometer nas ações a serem desenvolvidas na região (Comitê de Coordenação Local) | Prefeitura de Ponta Porã, Antonio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Jardim e Bonito – CIDEMA, SEMA-IMAP, Assembléia Legislativa | outubro de 2005 |

| ATIVIDADES | SUB-ATIVIDADES | JUSTIFICATIVA – COMENTÁRIO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | QUANDO SERÁ REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melhoria da base regional para capacidade de gestão | Apoio a iniciativas de melhorar a capacidade dos municípios para a gestão ambiental | No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, via as Diretorias de Educação Ambiental e Articulação Institucional, na capacitação de educadores populares, gestores municipais e conselheiros do SISNAMA. | SEMA-IMAP, IBAMA, Universidades, CIDEMA | Primeiro semestre de 2006 |
|  | Avaliação e tendência de qualidade de água - tratamento da série histórica dos 10 anos. | O IMAP dispõe de uma série histórica de qualidade das águas dessa bacia, período de 1994 a 2004. Esses dados de qualidade serão tratados estatisticamente e avaliadas as tendências da qualidade de água da bacia com relação aos indicadores atualmente monitorados, ou seja, os que compõem o Índice de Qualidade das Águas-IQA. A partir da identificação das fontes de poluição serão inclusos novos indicadores de qualidade e também contemplados novos índices de qualidade das águas que levem em consideração indicadores biológicos e aspectos sedimentométricos. Como produto final será elaborado e publicado um Relatório das Tendências de Qualidade das Águas | SEMA – IMAP | 2005-2006 |
|  | Apoiar a realização e implementação da oficina de o do Plano Integrado de Educação Ambiental | Elaboração e implementação do Plano Integrado de Educação Ambiental nos municípios que compõem as bacias dos rios Miranda e Apa no Estado de Mato Grosso do Sul, de forma a ampliar a participação de atores e estabelecer diretrizes de integração e emancipadoras. | CTEA – CIDEMA | A partir de outubro de 2005 |

| ATIVIDADES | SUB-ATIVIDADES | JUSTIFICATIVA – COMENTÁRIO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | QUANDO SERÁ REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geração der maiores informações hidrológicas e conhecimento sobre aspectos e impactos ambientais na bacia hidrográfica | Recuperação de trechos críticos de qualidade das águas da bacia do Rio Apa | Essa ação tem como propósito promover o ordenamento e o disciplinamento das atividades potencialmente poluidoras instaladas na bacia, por meio de vistorias aos empreendimentos, acompanhamento e orientações técnicas para a adequada operação dos sistemas de tratamento e com isso a melhoria da eficiência desses sistemas. Instituir a obrigatoriedade da implementação de programas de automonitoramento e um controle e fiscalização mais eficaz parte do IMAP | SEMA – IMAP | 2005-2006 |
|  | Viabilizar o aumento e dados hidrológicos na bacia | A ANA prevê o aumento da rede hidrológica para a região. É necessário verificar o que os municípios e SEMA e IMAP poderão apoiar para viabilizar a implementação esta rede | ANA / SEMA-IMAP / Municípios | 2005-2006 |
|  | Realizar uma missão de reconhecimento ao longo do Rio Apa | Para identificar aspectos relevantes no curso do Rio Apa é fundamental que seja organizada uma missão que faça todo o percurso do Rio Apa das nascentes a sua foz. | AHIPAR – Municípios | 2006 (2 meses) |
|  | Elaboração de uma cartilha sobre Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços do Rio Apa | Para o conhecimento do processo a gestão de recursos hídricos é importante difundir informações sobre as diferenças em relação a rios de domínio da União e dos Estados, com enfoque sobre a bacia do Rio Apa. | AHIPAR – Municípios | 2005 |
|  | Elaboração de mapas de uso do solo de 1980 a 2002 (1:150.000) | Com a finalidade de identificar as alterações ocorridas na bacia e auxiliar a compreensão este processo, apoiando atividades de educação ambiental os mapas de uso do solo são elementos fundamentais. O PAE já produziu o mapa de toda a BAP para o ano de 2002. | UCDB | 2006 |

| ATIVIDADES | SUB-ATIVIDADES | JUSTIFICATIVA – COMENTÁRIO | INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | QUANDO SERÁ REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geração der maiores informações hidrológicas e conhecimento sobre aspectos e impactos ambientais na bacia hidrográfica | Elaboração do mapa topográfica e hidrográfica (1:100.000) | O mapa digital de topografia e hidrografia em escala 1:100.00 da parte brasileira da Bacia Apa está vários nível e a parte do Paraguai será elaborado com os dados fornecidos por Paraguai. O mapa digital da bacia inteira será produzido. | UCDB – AHIPAR | 2006 |
|  | Analisar o impacto da erosão (tendências de vazão e cota) | Devido à erosão acelerada pelo aumento das atividades humanas na Apa, o deposito dos sedimentos no leito ao longo do rio pode causar a alteração do fluxo do rio. O impacto da erosão será avaliado por analise das tendências de vazão e cota durante o período de 1960 a presente aplicando as técnicas de regressão estatística. | UCDB – AHIPAR | 2006 |