MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA EXECUTIVA

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Edital FNMA N.º 06/2000

Fomento a Projetos de

Gestão Integrada

de Resíduos Sólidos Urbanos

Brasília, dezembro de 2000

O Fundo Nacional do Meio Ambiente, doravante denominado FNMA, torna público que estará realizando a seleção de propostas para a elaboração e implantação de Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS).

#### O FNMA

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o FNMA tem por missão contribuir, como agente financiador e por meio da participação social, para implementação da Política Nacional do Meio Ambiente.

A instância de decisão do FNMA é o Conselho Deliberativo, que tem por competência, julgar as solicitações de apoio a projetos. Este Conselho é composto por representantes do governo e das organizações não governamentais - ONGs, que atuam na área do meio ambiente.

A administração do FNMA, representada por sua Diretoria, é composta por um corpo técnico que tem, entre outras responsabilidades, a análise de projetos, seu acompanhamento e avaliação final. A Diretoria vincula-se à Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente – SECEX/MMA.

Atualmente, os recursos disponibilizados pelo FNMA provêm do Tesouro Nacional e de contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Entretanto, outras agências de financiamento também podem utilizar o FNMA como instrumento de apoio para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente.

- I – OBJETO DO EDITAL

| Chamada | Objeto de Apoio | Prazo de Execução | Valor Máximo de Cada Proposta | Valor Total do Edital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Elaboração de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e implantação de Aterro Sanitário | 12 meses | R$ 450.000,00 | R$9.000.000,00 |
| II | Implantação de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos . | 12 meses | R$ 550.000,00 | R$6.000.000,00 |

II – PRAZOS

| Vigência do Edital | 20/12/2000 a 27/04/2001 |
| --- | --- |
| Informações e Esclarecimentos | 20/12/2000 a 16/02/2001 |
| Apresentação das Propostas | Até 27/04/2001 |
| Análise das Propostas | de 30/04/2001 a 11/05/2001 |
| Julgamento das Propostas | 16/05/2001 a 18/05/2001 |
| Divulgação dos Resultados | 22/05/2001 |

III –  CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

QUANTO AO MUNICÍPIO

- Ter população urbana entre 20.000 e 100.000 habitantes, segundo os dados oficiais do censo do IBGE  para o ano 2000, ou

- Ter população urbana inferior a 20.000 habitantes desde que atenda, obrigatoriamente, cada uma das seguintes condições:

- população urbana superior a 5.000 habitantes;

- soma da população urbana dos municípios a serem beneficiados deve estar entre 20.000 e 150.000 habitantes;

- proposta integrando outros municípios a serem beneficiados com o projeto. Esta forma de parceria deverá apresentar viabilidade técnica conforme indicado no Manual deste Edital;

- documento que formaliza a parceria entre os municípios.

Nos dois casos anteriores o município proponente e todos os municípios parceiros deverão ser participantes do programa ou ação, abaixo relacionado, até a data limite da entrega da proposta:

- Adesão ao Programa Lixo & Cidadania - “Criança no Lixo Nunca Mais” (conforme listagem do UNICEF até 31/03/2001);

- Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para resolver o problema dos lixões, protocolado ou assinado (neste caso o município deverá apresentar em anexo, cópia autenticada dos mencionados documentos ).

QUANTO À INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Chamada I e II:

- Órgãos e entidades públicas municipais

IV - ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA

CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS:

- Envolver o maior número de grupos sociais relacionados, direta ou indiretamente, com a produção de resíduos, estabelecendo, em comum acordo, sua participação na solução do problema do lixo urbano por meio de serviços comunitários, contribuições financeiras, apoio à fiscalização da qualidade do serviço prestado pela municipalidade e estabelecimento de legislação para assegurar a operação do sistema de resíduos sólidos local;

- Promover a criação de Fóruns Locais do Programa Lixo & Cidadania, estimulando a gestão participativa do projeto, conforme orientação do Fórum Nacional Lixo & Cidadania contida no Manual deste Edital;

- Estabelecer parcerias com centros tecnológicos, universidades e com instituições privadas sem fins lucrativos, que tenham, no mínimo 24 meses de existência legal.

- Apresentar lixões situados dentro de unidades de conservação ou em seu entorno legal;

- Apresentar ocorrência de contaminação de mananciais por lixões, comprovada pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS:

A Prefeitura deverá apresentar área própria que conte com anuência prévia do órgão ambiental competente no caso da implantação de aterro sanitário e/ou unidade de tratamento.

Chamada I - Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, e implantação de Aterro Sanitário (incluindo a elaboração dos projetos executivos, conforme modelos apresentados no Manual deste Edital).

Para efeito de enquadramento a Prefeitura deverá apresentar todos os elementos listados a seguir:

- proposta para elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;

- projeto executivo, ou estudo para a implantação do aterro sanitário caso o município não tenha o referido projeto;

- proposta para localização do Aterro Sanitário que atenda aos requisitos mínimos, contidos no Manual.

- Caso hajam pessoas dependendo de trabalho gerado pelo lixo (catadores de lixões ou de rua), vivendo ou não na periferia imediata da área de disposição final, a Prefeitura deverá executar, a título de contrapartida, o componente “Plano Social” do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (conforme detalhamento do Manual), durante o desenvolvimento do projeto, além de contribuir para a criação de associações ou cooperativas de catadores.

Chamada II - Implantação de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, incluindo unidades de tratamento, obras de disposição final e coleta seletiva.

Para efeito de enquadramento a Prefeitura deverá apresentar todos os elementos listados a seguir:

- Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) que deverá ser apresentado de acordo com as características contidas no Manual deste Edital;

- Projeto Executivo para obras definidas neste Plano.

- Para solicitação de unidades de tratamento e coleta seletiva, o município já deverá possuir

- um aterro sanitário com licença de operação.

- Caso não tenha sido implementado o componente "Plano Social" do PGIRS, a municipalidade deverá alocar, como contrapartida, recursos para sua implantação durante a execução do projeto.

No caso da existência de pessoas dependendo de trabalho gerado pelo lixo (catadores de lixões ou de rua), vivendo ou não na periferia imediata da área de disposição final, a Prefeitura deverá promover a criação de Associação ou Cooperativa de Catadores ou fortalecer as existentes (de acordo ao PGIRS). No caso de proposta de fortalecimento, solicita-se enviar ao FNMA as demandas apresentadas pelas mencionadas instituições e a apresentação dos seguintes documentos:

- documentação comprobatória da existência da entidade (estatuto em vigor, ata de criação, ata de eleição e posse da atual administração);

- carta da Associação de Catadores à Prefeitura solicitando o fortalecimento da mesma, conforme orientação do Manual, e documento que formalize a parceria.

#### V - DESPESAS NÃO FINANCIÁVEIS

- Despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;

- Despesas para elaboração da proposta;

- Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional ao pessoal com vínculo empregatício da instituição proponente ou de entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;

- Pagamentos de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

- Despesas com pessoal e obrigações patronais, exceto as decorrentes de serviços prestados por pessoas físicas, de natureza eventual, na execução do projeto;

- Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;

- Compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;

- Despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras do projeto;

- Financiamento de dívida;

- Aquisição de bens móveis usados;

- Aquisição de bens imóveis;

- Realização de obras e/ou benfeitorias em imóveis privados.

- Aquisição de veículos automotores (tratores, caminhões e etc);

- Material e equipamentos, quando solicitados isoladamente, fora do contexto do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;

- Compra ou desapropriação de terrenos para atender a qualquer Chamada.

- Despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou pessoas, servidores ou não, das instituições participantes.

VI – CONTRAPARTIDA

A disponibilização de contrapartida por parte da instituição proponente é obrigatória, e poderá ser composta de recursos financeiros e/ou bens e serviços economicamente mensuráveis.

Os limites mínimos exigidos para a contrapartida, em percentuais do valor final do projeto, são os seguintes:

| Tipo de Instituição | Limite Mínimo |
| --- | --- |
| Municípios com até 25.000 habitantes | 5% |
| Municípios com população acima de 25.000 habitantes e localizados nas áreas da SUDENE, da SUDAM e na região Centro-Oeste | 10% |
| Demais Municípios com população acima de 25.000 habitantes ou que apresentem proposta consorciada | 20% |

#### VII - HABILITAÇÃO

Estará habilitada a participar desta Seleção a instituição que apresentar a seguinte documentação:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

- prova de regularidade para com:

- Fazenda Federal (certidão negativa de tributos e contribuições federais);

- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (certidão quanto à dívida ativa da União);

- Fazenda Estadual;

- Fazenda Municipal;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

- prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal.

##### VIII - ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS

Os projetos deverão ser remetidos por Empresas de Serviços Postais, em envelopes lacrados, para a Diretoria do Fundo Nacional do Meio Ambiente.

O encaminhamento da proposta deverá ser feito por meio de expediente formal assinado pelo representante legal da instituição proponente.

No envelope deverá constar claramente a seguinte referência: CONFIDENCIAL FNMA. PROPOSTA DE PROJETO. Fomento a projetos de Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. CHAMADA I ou II  conforme o caso.

Os documentos de elegibilidade e habilitação institucional serão encaminhados separadamente dos projetos, em envelope específico e exclusivo, porém formando um único conjunto para efeito de remessa pela Empresa de Serviços Postais. No envelope deverá constar claramente o nome da instituição proponente e a seguinte referência: CONFIDENCIAL FNMA. DOCUMENTOS DE ELEGIBILIDADE E HABILITAÇÃO. Fomento a projetos de Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. CHAMADA I ou II conforme o caso.

Tal conjunto será remetido por serviço postal, mediante registro e acompanhado de formulário, preenchido com o nome e endereço da proponente, que permita a comprovação de seu recebimento por parte do FNMA (comprovante de recebimento) conforme a identificação abaixo:

Diretoria do Fundo Nacional do Meio Ambiente

CONFIDENCIAL - EDITAL 06/2000 - "Fomento a projetos gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. CHAMADA I, ou II".

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar

70.068-900 - Brasília, DF

##### IX - ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrado o prazo para encaminhamento e recebimento de propostas, a Diretoria verificará:

- Atendimento das exigências quanto à habilitação e elegibilidade das proponentes, por intermédio dos documentos exigidos;

- O enquadramento e classificação das propostas, por intermédio da análise técnica, envolvendo os aspectos relacionados neste Edital.

O processo de análise técnica e julgamento das propostas qualificadas, pelas diferentes instâncias do FNMA, ocorrerá conforme os procedimentos e critérios descritos a seguir:

CHAMADAS I e II :

Em relação ao mérito técnico e a viabilidade operacional das propostas serão levados em conta os seguintes critérios:

- a qualidade geral do projeto (melhor técnica, menor custo per capita e melhor proposta de gerenciamento);

- conhecimento do problema;

- a clareza e pertinência dos objetivos, metas e resultados esperados;

- a factibilidade dos objetivos, metas, atividades e orçamento para o tempo fixado;

- forma de implementação do plano e dos projetos (estratégias, fontes de recursos, sistema gerencial municipal ou consorciado);

- os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da execução do projeto;

- a infra-estrutura disponibilizada pelo proponente e parceiros;

- a capacidade técnica da equipe executora do projeto (qualificação e experiência);

- aspectos relativos a capacitação gerencial e técnica do proponente.

Para efeito de classificação as propostas serão avaliadas por uma Câmara Técnica, composta por especialistas convidados pelo FNMA, e que se utilizará dos critérios de pontuação apresentados a seguir:

|  | Classificação do Município -C 1 | Pontos | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Existência e funcionamento regular de conselhos municipais de meio ambiente. | 4 | 1 |
| B | Existência de crianças que trabalhem nos lixões, segundo listagem oficial do Unicef até 31/03/2001. | 3 |  |
| C | Municípios que possuam legislação específica sobre Resíduos Sólidos. | 3 |  |
| D | Projeto de lei de criação do conselhos municipais de meio ambiente em tramitação na Câmara Municipal. | 2 |  |
| E | Apresentem ocorrência de casos de: leptospirose humana, peste humana ou síndrome pulmonar por hantavirus, constantes no Sistema de Informações de Agravos de Notificação –SINAN/SUS/CENEPI/MS durante o ano 2000; ou constarem dos extratos 1 e 2 da última relação elaborada pela Fundação Nacional de Saúde, dos municípios com casos de dengue e com mosquito da dengue para o ano 2000. | 2 |  |
| F | Possuam Índice de Desenvolvimento Humano - igual ou menor do que 0,75 (1991). | 2 |  |
| G | Tenham aderido ao Programa Lixo & Cidadania - “Criança no Lixo Nunca Mais”. | 2 |  |
| H | Integrantes dos Programas Comunidade Solidária e/ou Comunidade Ativa durante o ano 2000. | 1 |  |
| I | Tenham iniciado a implantação de algum componente do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; com recursos do governo federal (SEDU, FUNASA e MMA) e que necessitem complementar novas ações integrantes do mesmo (entre os anos de 1995 e 2000). | 1 |  |
| J | Tenham assinado o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para resolver o problema dos lixões. | 1 |  |
| K | Integrantes do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro – GERCO do MMA. | 1 |  |
| L | Turísticos e Potencialmente Turísticos classificados pela EMBRATUR. | 1 |  |
| M | Incluídos no Programa Monumenta do Ministério da Cultura/BID, ou pertencentes à lista geral do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para Sítios Históricos Urbanos Nacionais ou Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais; | 1 |  |
|  | Pontuação máxima | 24 |  |

| Qualidade Técnica da Proposta – C2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pontos | Peso |
| Qualidade Técnica da Proposta | 0 a 10 | 5 |
| Pontuação máxima | 50 |  |

| Projetos que Privilegiem Soluções Compartilhadas (consórcios intermunicipais, associações de municípios, comitês de bacias hidrográficas, microrregiões homogêneas, etc.) – C3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projetos que privilegiem soluções compartilhadas | Pontos | Peso |
| Sim | 5 | 3 |
| Não | 0 |  |
| Pontuação máxima | 15 |  |

| Projetos estruturados para a Gestão Participativa e Controle Social - C4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pontos | Peso |
| Sim | 5 | 5 |
| Não | 0 |  |
| Pontuação máxima | 25 |  |

| Projetos que apresentarem maior percentual de recursos de contrapartida em relação ao valor total do projeto e o limite mínimo exigido por lei– C5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrapartida | Pontos | Peso |
| Abaixo de 20% | 0 | 1 |
| Á partir de 20% e abaixo de 40% | 3 |  |
| Á partir de 40% | 5 |  |
| Pontuação máxima | 5 |  |

Classificação Final- CF

As propostas qualificadas serão classificadas por pontuação obtida e levados a julgamento pelo Conselho Deliberativo do FNMA.

A pontuação final será dada pelo somatório obtido em cada uma das tabelas anteriores:

CF =  C1+C2+C3+C4+C5

Para efeito de desempate será beneficiada a proposta que obter maior pontuação nos critérios C4, C1 ou C2; respectivamente.

O julgamento das propostas, por parte do Conselho Deliberativo do FNMA se dará em acordo aos seus procedimentos regimentais e à classificação obtida junto à Câmara Técnica.

#### X - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação dos resultados desta Seleção ocorrerá em 22/05/2001. Os resultados serão publicados no Diário Oficial da União – DOU, e disponibilizados na Internet, no endereço eletrônico informado nas “Disposições Gerais” deste Edital. Os proponentes contemplados serão oficialmente comunicados e convocados para a assinatura de Termo de Convênio com o FNMA.

XI –CONVÊNIO

- Para a assinatura do convênio, os municípios com propostas aprovadas por este Edital deverão apresentar Termo de Compromisso de Eliminação dos Lixões, constando de prazos e etapas definidas, para ser firmado com o FNMA; sob a tutela do Ministério Público (conforme modelo contido no Manual deste Edital).

A liberação da primeira parcela do convênio ficará condicionada à apresentação de comprovante de envolvimento da comunidade local nas deliberações relativas ao desenvolvimento do projeto, por meio do envio das atas de reunião de instâncias colegiadas tais como: Conselho Municipal de Saúde, Fórum Local Lixo & Cidadania, Conselho Municipal do Meio Ambiente, ou ainda, Comitê de Bacia Hidrográfica. Deverá, também, ser encaminhada ao FNMA cópia de publicação, no veículo de maior penetração entre a população do município, de nota informativa à população, destacando a data de assinatura do convênio, seu valor, a forma de desembolso e o objetivo do mesmo.

O não atendimento à convocação ou a não aceitação do Termo de Convênio caracterizará a desistência do proponente.

No caso de inadimplência que perdure por prazo superior a 60 dias, contados à partir da convocação para formalização de Convênio, o projeto será arquivado e a instituição proponente perderá o direito aos recursos destinados para sua execução.

#### XII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Será admitida a apresentação dos documentos em original, em cópia autenticada por cartório ou, ainda, na forma de publicação em imprensa oficial.

Será requerida a apresentação do projeto em 2 (duas) vias impressas, sendo 1 (uma) original e 1 (uma) cópia, cada qual encadernada em espiral, e em 1 (uma) via magnética (disquete). As páginas deverão estar numeradas e ordenadas seqüencialmente, sendo que, nas vias impressas, será obrigatória a aposição de rubrica do Coordenador do Projeto em cada uma.

Não se admitirá a agregação de documentos e substituições, acréscimos ou modificações no conteúdo de projetos antes encaminhados, esgotado o prazo fixado para apresentação de propostas.

Serão desqualificadas as propostas que:

- forem encaminhadas depois do prazo fixado, sendo que, para efeito de verificação do prazo, será considerada a data de postagem gravada pela Empresas de Serviços Postais nos envelopes e no Aviso de Recebimento – AR ou nos documentos fornecidos pelas Empresas de Serviços Postais ;

- as propostas que chegarem à Diretoria depois das 18:00 horas do dia 04/05/2001, ainda que postados dentro do prazo para apresentação de propostas;

- não obedecerem rigorosamente os termos e disposições deste Edital.

Os projetos e os documentos concernentes, nos casos de inelegibilidade e/ou inabilitação dos proponentes, desqualificação ou não seleção das propostas, serão colocados à disposição das instituições proponentes na Diretoria do FNMA, a partir de 15/06/2001. Os não reclamados até 60 (sessenta) dias da data fixada serão destruídos.

As disposições deste Edital, bem como o projeto da instituição proponente, farão, para todos os efeitos legais, parte integrante e complementar de cada instrumento jurídico assinado, independentemente de transcrição.

Os direitos sobre os produtos do projeto apoiado serão objeto de tratamento específico no Termo de Convênio, em conformidade com as disposições normativas do FNMA.

As instituições parceiras que integrem a execução de proposta selecionada se reportarão unicamente à instituição proponente, não adquirindo direitos ou recebendo recursos diretamente do FNMA

A critério da Diretoria, ouvido o Conselho Deliberativo do FNMA, os valores e percentuais consignados para este Edital poderão ser alterados em razão de eventuais mudanças ou determinações superiores na ordem econômica do País.

No caso dos recursos orçamentários remanescentes não serem suficientes para apoio integral da proposta classificada, será apoiada a proposta subseqüente, cujo valor seja igual ou inferior ao remanescente de recursos, até o esgotamento do mesmo ou da série de propostas.

A autoridade competente para homologar o resultado final da presente Seleção de Projetos, para decidir quanto à inelegibilidade e inabilitação de proponentes ou desqualificação de propostas, anulação parcial ou total desta Seleção, bem como quanto à sua revogação, é o Conselho Deliberativo do FNMA. As decisões pertinentes à anulação ou revogação, assim como aquelas relativas à aplicação das penalidades previstas, serão publicadas no Diário Oficial da União.

A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.

Os termos deste Edital somente poderão ser impugnados mediante pedido formal protocolado no FNMA, no período de 20/12/2000 a 30/01/2001, impreterivelmente. Vencido o período especificado, qualquer questionamento não terá efeito impugnatório.

O Manual e todos os seus anexos passam a fazer parte integrante do presente Edital, independentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.

Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a esta Seleção de Projetos poderão ser obtidos diretamente na Diretoria do FNMA, no período de 20/12/2000 a 16/02/2001, no seguinte endereço:

Diretoria do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar

CEP 70.068-900	Brasília - DF

Telefones: (61) 317-1035 ou 317-1193

Fax: (61) 224-0879

Correio eletrônico: fnma@mma.gov.br

Endereço eletrônico: http://www.mma.gov.br

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA EXECUTIVA

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Edital FNMA N.º 06/2000

Fomento a Projetos de

Gestão Integrada

de Resíduos Sólidos Urbanos

Manual para  Apresentação de Propostas

Brasília, dezembro de 2000

# 1. APRESENTAÇÃO

Este Manual é parte integrante do Edital 06/2000 de Seleção Pública de Projetos do FNMA, e refere-se à elaboração de propostas com vistas ao apoio a projetos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos.

São apresentadas as instruções e procedimentos que deverão ser seguidos para a formalização de propostas, nos termos requeridos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, conforme determinado por este Edital:

Chamada I

Orientada aos municípios que se encontram na fase inicial do processo de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Os municípios podem solicitar a elaboração de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, desde que possuam projeto executivo ou os estudos preliminares para a implantação do Aterro Sanitário (inclusive com definição de área adequada). Cabe ressaltar que todo apoio relacionado à Chamada I está condicionado à necessidade do município solicitar a elaboração de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e a implantação de Aterro Sanitário.

Como esta Chamada envolve a construção de aterros sanitários, no caso de existirem catadores de lixo, vivendo ou não na periferia imediata do área de disposição final dos lixões, o município deverá executar, a título de contrapartida, o componente Plano Social do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, de forma a garantir novas alternativas de emprego, moradia e educação para estes grupos.

Chamada II

Orientada aos municípios que se encontram em um estágio mais avançado quanto ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Os municípios, neste caso, poderão implantar projetos executivos de unidades de tratamento, obras de destino final, coleta seletiva, Plano Social para inclusão dos catadores, Programa de Educação Ambiental e etc.; desde que previstos no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

Para a solicitação de unidades de tratamento e coleta seletiva, o município já deverá possuir um aterro sanitário com licença de operação.

Viabilidade técnica de propostas com parcerias entre municípios - Chamadas I e II

A viabilidade técnica será considerada à partir da conveniência operacional e econômica desta parceria a qual deverá levar em conta as distâncias entre os centros urbanos associados e o local do aterro ou usina, as condições de vias e acessos comuns, os tempos de percurso e o tipo de relevo. Essas informações devem estar incluídas na proposta técnica enviada ao FNMA.

2. Lista de documentos a serem anexadas à proposta - Chamadas I e II

Quanto ao Município:

- Adesão ao Programa Lixo & Cidadania - “Criança no Lixo Nunca Mais” (conforme listagem do UNICEF do ano 2000);

- Assinatura ou protocolo do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para resolver o problema dos lixões (nesse caso o município deverá apresentar em anexo, cópia autenticada dos mencionados documentos );

- No caso de parcerias, documento que formaliza o acordo institucionalalizado entre os municípios.

Quanto à Instituição Proponente

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

- prova de regularidade para com:

- Fazenda Federal (certidão negativa de tributos e contribuições federais);

- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (certidão quanto à dívida ativa da União);

- Fazenda Estadual;

- Fazenda Municipal;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

- prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal.

Quanto à proposta

A Prefeitura deverá enviar escritura da área própria destinada às instalações propostas com o respectivo documento de anuência previa do órgão ambiental competente.

Para efeito de enquadramento na Chamada I a Prefeitura deverá apresentar todos os elementos listados a seguir:

- proposta para elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (conforme roteiro contido no manual);

- projeto executivo, ou estudo para a implantação do aterro sanitário caso o município não tenha o referido projeto;

- proposta para localização do Aterro Sanitário que atenda aos requisitos mínimos, contidos no Manual.

Para efeito de enquadramento na Chamada II a Prefeitura deverá apresentar todos os elementos listados a seguir:

- Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) que deverá ser apresentado de acordo com as características contidas no Manual deste Edital;

- Projeto Executivo para obras definidas neste Plano.

- Para solicitação de unidades de tratamento e coleta seletiva, o município deverá enviar comprovação de existência de aterro sanitário com licença de operação.

No caso de proposta de fortalecimento de associações ou cooperativas de catadores, solicita-se enviar ao FNMA as demandas apresentadas pelas mencionadas instituições, e a apresentação dos seguintes documentos:

- comprovação da existência da entidade (estatuto em vigor, ata de criação, ata de eleição e posse da atual administração);

- carta da Associação de Catadores à Prefeitura solicitando o fortalecimento da mesma e documento que formalize a parceria.

- Outros documentos obrigatórios:

- Proposta de Termo de Compromisso para Eliminação dos Lixões conforme modelo do Anexo IV deste Manual (para os municípios que não tenham assinado o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público).

- Especificação dos serviços de consultoria a serem realizados com recursos do FNMA (Termo de Referência para contratação de Pessoa Física ou Jurídica).

- Planilha de indicadores de monitoramento preenchida conforme o anexo VII do Manual.

- Documentos opcionais para a pontuação:

- Legislação municipal específica sobre resíduos sólidos .

- Projeto de Lei para criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente em tramitação na Câmara Municipal (caso o município não possua o referido conselho).

- Projeto de Lei de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e declaração do Presidente do Conselho que este vem se reunindo com a periodicidade definida pelo seu regimento interno (caso o município já possua o referido conselho).

- Caso o município possua algum comprovante relacionado aos demais itens de pontuação recomendamos que seja anexado à proposta.

ATENÇÃO: Os documentos necessários à comprovação da habilitação da instituição proponente deverão ser apresentados em envelope específico, em separado, conforme orienta o respectivo Edital.

Os projetos deverão ser encaminhados por meio de expediente assinado pelo dirigente da instituição proponente, acompanhados dos documentos exigidos, para o seguinte endereço:

Diretoria do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar

CEP 70.068-900	Brasília - DF

Telefones: (61) 317-1035 ou 317-1193

Fax: (61) 224-0879

Correio eletrônico: fnma@mma.gov.br

Endereço eletrônico: http://www.mma.gov.br

GLOSSÁRIO

- Aterro Sanitário: “Técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Este método utiliza técnicas de engenharia sanitária para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (ABNT-NBR 8419/1992)”.

- Coleta Seletiva: “Consiste na coleta, em separado, de  materiais recicláveis, definidos como inertes (papéis, plásticos, metais, vidros, etc.) e de matéria orgânica, previamente separados nas próprias fontes geradoras, de modo a facilitar a reciclagem de materiais” (Fonte: Cartilha de Orientações Básicas para Organizar um Serviço de Limpeza Pública em Comunidade de Pequeno Porte – MMA/SEPURB/FNS).

- Coleta Tradicional: “Consiste no conjunto da coleta de resíduos sólidos urbanos, domiciliar e  comercial”.

- Disposição final: “Conjunto de unidades, processos e procedimentos que visam ao lançamento de resíduos no solo, garantindo-se a  proteção da saúde pública e a qualidade do meio ambiente” (Fonte: Resolução CONAMA n.º 5/93).

#### Municípios Parceiros: Municípios integrantes de Consórcio, bacias hidrográficas, microrregiões, associações; co-executores da proposta.

- Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (Plano Diretor de Resíduos Sólidos, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos,) - “Documento que apresenta um levantamento da situação atual do sistema de limpeza urbana, com pré-seleção das alternativas mais viáveis com o estabelecimento de ações integradas e diretrizes sob os aspectos ambientais, econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases da gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação final" (Fonte: MMA/SQA/2000).

- Plano Social de inclusão dos catadores: Componente obrigatório do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos que contempla proposta de solução para famílias de catadores dos lixões, ou catadores e carrinheiros em vias públicas, objetivando sua inserção social. Inclui Programa de Ressocialização, para as crianças e adolescentes catadores em lixões, com a garantia dos meios para que freqüentem escolas. Este Plano deve envolver os grupos sociais interessados ou afetados, identificando claramente a sua participação na construção da solução para os problemas apresentados na condução dos trabalhos e ser efetivado no máximo em 2 anos.

- Projetos Executivos: Conjunto de documentos técnicos que permitem a realização de obras e instalações. Estes devem contemplar: memorial descritivo, memorial técnico, cronograma de execução, estimativa de custos, desenhos (de acordo com as normas brasileiras aplicáveis) e eventuais anexos.

- Unidades de Tratamento - “Conjunto de instalações e equipamentos, para o desenvolvimento de processos e procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos e conduzem à minimização de risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente” (Fonte: Resolução CONAMA n.º 5/93).

###### ROTEIRO  PARA  ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PARA AS  CHAMADAS I e II

O projeto deverá ser apresentado conforme o roteiro para elaboração de projeto, composto das seguintes seções:

- Resumo da Proposta (instituição proponente, parceiras e dados gerais)

- Problema a ser abordado

- Objetivos

- Metodologia

Programação de Execução Física;

Orçamento e Programação de Execução Financeira;

Discriminação da Contrapartida;

Curriculum Vitae Resumido.

Anexos ao Projeto.

A descrição destas seções, como também as instruções específicas para sua redação, são apresentadas a seguir:

## Resumo da Proposta

## Apresentação da Proposta

- Título;

- Localidade;

- Chamada;

- Duração ( em números de meses).

## Apresentação da Instituição Proponente e Parceiras

Identificação da Instituição Proponente

A Instituição Proponente é a pessoa jurídica que apresenta a proposta. Seu representante legal é o responsável pela instituição, que assinará o termo de convênio e outros documentos, e responderá pela administração dos recursos.

- Instituição: informar o nome completo da instituição, sigla, CGC ou CNPJ, endereço postal, telefone, fax, correio e endereço eletrônicos.

- Representante Legal: informar o nome do representante legal da instituição, cargo/função, CPF, número do Registro Geral (RG), endereço postal e correio eletrônico.

- Assinatura: apor a assinatura do representante legal.

- Coordenação do Projeto

O coordenador é o técnico responsável pelo desenvolvimento do projeto, a quem caberá a coordenação da equipe técnica e o acompanhamento contínuo das atividades programadas. Sendo necessário informar o nome do coordenador do projeto, telefone e correio eletrônico. Caberá ao coordenador apor, também, sua rubrica em cada página e documentos que comporão a proposta.

- Identificação de Instituições Parceiras

Identificar, se for o caso, as outras instituições que participarão do projeto, indicando a natureza dessa participação como por exemplo: disponibilização de equipe técnica para execução ou consultoria, cessão de equipamentos ou instalações, aporte de recursos e outros. Em anexo, deverá ser apresentado documento formal (Ofício) da instituição parceira, dando ciência do conteúdo do projeto e apresentando uma descrição de sua participação.

- Instituição Parceira: apresentar o nome completo, sigla, CGC ou CNPJ, endereço postal, telefone, fax, correio e endereço eletrônicos.

- Natureza da Participação: apresentar uma síntese da função e das responsabilidades da instituição no projeto.

- Resumo da proposta

Apresentar um resumo da proposta (máximo de 15 linhas), destacando a natureza do problema focalizado, o objetivo principal, os pontos principais da metodologia e os resultados esperados.

- Resumo do orçamento:

| Valor total solicitado ao FNMA (R$) |  |
| --- | --- |
| Valor solicitado ao FNMA (R$) (despesas correntes) |  |
| Valor solicitado ao FNMA (R$) (despesas de capital) |  |
| Valor total da contrapartida (R$) |  |
| Contrapartida (R$) (financeira) |  |
| Contrapartida (R$) (bens economicamente mensuráveis) |  |
| Valor Total do Projeto (R$) |  |

- Valor do FNMA. Apresente os valores solicitados ao FNMA, discriminando as despesas correntes e despesas de capital;

- Valor da contrapartida. Apresente os valores oferecidos em contrapartida, discriminando as despesas correntes e despesas de capital;

- Valor total do projeto. Apresente o valor total do projeto (FNMA + Contrapartida).

- 2. Problema a ser abordado:

- Caracterizar a situação que levou a necessidade da apresentação do projeto ao FNMA, através de dados e informações que melhor caracterizem a realidade local.

- 3. Objetivos:

O objetivo deve abranger os resultados e a situação esperada ao final da execução da proposta, por isto sua descrição deve ser clara e realista.

- 4. Metodologia

De forma a padronizar a metodologia a ser utilizada na elaboração das propostas indicamos os roteiros a serem seguidos de acordo com a Chamada na qual está concorrendo a proponente:

Chamada I

Os municípios poderão apresentar a proposta para:

- elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (conforme o roteiro contido no Anexo I) – obrigatório; elaboração do projeto executivo do Aterro Sanitário (conforme o Anexo II - “Roteiro para elaborar o Estudo Preliminar para a Implantação de Aterro Sanitário” e Anexo III - “Elementos Norteadores para a escolha da Área do Aterro Sanitário”) e implantação do Aterro Sanitário, ou;

- elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (conforme o roteiro contido no Anexo I) e implantação do Aterro Sanitário (os municípios deverão apresentar projeto executivo de Aterro Sanitário que atenda as “Considerações para os Projetos Executivos” e as “Normas Técnicas a serem observadas para os itens financiáveis”).

No caso da presença de famílias de catadores nos lixões, ou catadores e carrinheiros em vias públicas, os municípios deverão executar parte do componente “Plano Social” integrante do PGIRS durante o desenvolvimento do projeto, a título de  contrapartida.

Parte a ser executada durante a execução do Projeto:

- Programa de Ressocialização, para as crianças e adolescentes catadores em lixões, com a garantia dos meios para que freqüentem escolas, além de programas de alfabetização para os adultos.

Este Plano também poderá incluir as seguintes ações:

- Programa de atendimento primário à saúde;

- Capacitação para o desenvolvimento de atividades profissionais;

- Envolver os grupos sociais interessados ou afetados, identificando claramente a sua participação na construção da solução para os problemas apresentados na condução dos trabalhos.

Com dois anos após o final do Projeto, estes grupos já deverão contar com novas opções de emprego, moradia, educação e saúde.

### Chamada II

- Apresentar Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos conforme o roteiro contido no Anexo I.

- Apresentar Projetos seguindo as “Considerações para os Projetos Executivos” e as “Normas Técnicas a serem observadas para os itens financiáveis”, conforme as necessidades expressas no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos relativos a :

- implantação de Unidades de Tratamento

- implantação de Unidades de Obras de Destino Final

- implantação de Coleta Seletiva

Somente para aqueles municípios que já possuam aterro construído, com licença de operação, o FNMA financiará Unidades de Tratamento, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; Coleta Seletiva, incluindo a aquisição de material e equipamento para acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária e Locais de Entrega Voluntária instalados em vias públicas).

- No caso da existência de associações ou cooperativas de catadores, a prefeitura deverá apresentar, incorporada a seu projeto, a proposta elaborada por estas, onde estarão incluídas as demandas necessárias ao seu fortalecimento. Os itens financiáveis, através das prefeituras, são:

- prensa;

- carrinhos de mão ou outros materiais similares ;

- veículos de tração animal;

- galpão (desde que em área pertencente a Prefeitura Municipal);

- programas de capacitação, mobilização social, organização gerencial, organização coletiva e outros de acordo com a necessidade sentida pelos grupos.

- Considerações para os Projetos Executivos para as Chamadas I e II:

Para aquisição de equipamentos e realização de obras deverá ser apresentada justificativa específica para cada item, envolvendo:

- Item a ser construído/adquirido;

- Justificativa para sua construção/aquisição;

- Finalidade do bem (móvel ou imóvel) no desenvolvimento do projeto;

- Proposta para utilização do bem após o período de execução do projeto;

- Custo total do bem;

- Valor a ser pago com recursos de contrapartida;

- Valor a ser pago com recursos do FNMA.

- Todas as obras e instalações deverão vir acompanhadas do projeto executivo, representado por:

- planta de localização da obra;

- planta baixa das edificações, em escala compatível;

- documentação de propriedade do terreno, registrada em cartório;

- localização completa da obra;

- memorial descritivo (para obras com área superior a 100,00 m2);

- memória de cálculo detalhada;

- outras plantas, quando pertinente

Normas Técnicas a serem observadas

Os projetos devem ser compatíveis com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, referentes à limpeza pública:

- Para aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos considerar NBR8419 1992;

- Para a coleta , varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos considerar NBR12980 1993;

- Para armazenamento de resíduos classes II - Não inertes e III - inertes considerar NBR11174 1990;

- Para a coleta de resíduos sólidos considerar NBR13463 1995;

- Para aterros de resíduos não perigosos considerar - Critérios para projeto, implantação e operação - Procedimento  NBR13896 1997;

- Para resíduos sólidos considerar NBR10004 1987;

- Para transporte de resíduos considerar NBR13221 1994.

- Apresentar Licença Ambiental prévia ou correspondente, concedida pelo órgão ambiental responsável, nos casos em que se aplicam.

- Metas, Atividades e Cronograma de Execução

## Chamadas I e II

Metas:

As metas são consideradas como etapas necessárias para a obtenção dos resultados que, em sua somatória, levarão ao alcance do objetivo do Projeto.

Para sua melhor definição, devem ser:

Mensuráveis (refletir a quantidade a ser atingida);

Específicas (remeter-se a questões pontuais, não genéricas);

Temporais (indicar prazo para sua realização);

Alcançáveis (serem factíveis, realizáveis);

Significativas (guardar correlação com os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado).

Atividades:

Listar as atividades a serem desenvolvidas para se alcançar cada meta.

## Quadro 1: Programação de Execução Física

O quadro Programação da Execução Física tem por finalidade demonstrar a cronologia de execução física do projeto, estruturada por meta e atividade componente.

Coluna N.º: informar a numeração seqüencial das metas e atividades, apresentando estas como subitens daquelas.

Coluna Metas e Atividades: relacionar as metas previstas e as atividades a elas subordinadas.

Coluna Resultados/Unidade de Medida e Quantidade: informar os resultados a serem obtidos com a realização das metas e atividades, apresentando a unidade de medida característica e a quantidade.

Cronograma Bimestral de Execução Física: informar o período de desenvolvimento das metas previstas e atividades subordinadas, preenchendo com um “X”, ou outra forma de destaque, as respectivas quadrículas.

## Orçamento e Programação de Execução Financeira

O orçamento, assim como o detalhamento técnico do projeto, deverá estruturar-se por metas e definir a programação de execução financeira.

Para tanto, este será representado pelos quadros Programação Orçamentária por Meta, Consolidação da Programação Orçamentária, Detalhamento dos Itens do Orçamento e Discriminação da Contrapartida.

Seu detalhamento consistirá na exposição, por elemento de despesa, dos itens orçamentários constituintes e da programação de execução financeira, em conformidade à cronologia de execução física a eles relacionados e à origem dos recursos.

Os recursos orçamentários terão por origem o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e a Contrapartida (CP).

Para o cálculo dos valores relativos a bens e serviços economicamente mensuráveis, disponibilizados a título de contrapartida, deverá ser adotado, como referência, o valor da prestação de serviço, da locação de equipamento ou de instalação semelhantes no mercado local, e em igual período ao que será disponibilizado para a execução do projeto.

Quadro 2: Programação Orçamentária por Meta

O quadro Programação Orçamentária por Meta é composto por duas seções distintas, porém correlacionadas: o Detalhamento Orçamentário e o Cronograma Bimestral de Execução Financeira.

O Detalhamento Orçamentário consiste da relação quantitativa dos diversos itens componentes do orçamento da meta, classificados por elemento de despesa.

O Cronograma Bimestral de Execução Financeira representa a cronologia de execução financeira da meta, segundo os diversos elementos de despesa e origens de recurso.

Para seu correto preenchimento, deve-se atender o seguinte procedimento:

Campo Meta: especificar a meta a que se refere a programação orçamentária.

Campo Atividades: informar, de forma sintética, as atividades subordinadas à meta especificada.

- Seção Detalhamento Orçamentário: relacionar os itens que compõem o orçamento da meta, conforme o elemento de despesa.

Em se tratando de material de consumo, equipamentos e material permanente, agrupar os itens de menor custo ou significância em itens genéricos, segundo sua função ou finalidade (ex.: material de escritório, em representação a pastas, canetas, papel, etc.). A discriminação destes itens genéricos será apresentada, posteriormente, no quadro Detalhamento dos Itens do Orçamento.

Coluna N.º: informar a numeração seqüencial de cada item especificado.

Coluna Especificação do Item Orçamentário: especificar, de forma objetiva, o item orçamentário.

Coluna Recurso: informar a origem (FNMA ou contrapartida -CP) do recurso disponibilizado para o financiamento do item descrito.

Caso um mesmo item seja financiado por mais de uma fonte, informá-lo em duas linhas distintas, definindo em cada uma delas as referentes parcelas de recursos e origem.

Colunas Unidade de Medida e Quantidade: informar a unidade de medida característica do item descrito e a quantidade a ser utilizada.

Colunas Custo Unitário e Custo Total: informar o custo unitário do item descrito e seu produto pela quantidade especificada.

- Seção Cronograma de Execução Financeira: informar a cronologia de execução financeira da meta, totalizada por elemento de despesa, por origem de recurso e por bimestre.

Todos os valores deverão ser expressos em números inteiros (unidades de Real), à exceção daqueles contidos na coluna Valor Unitário, que serão expressos em números decimais (centavos de Real).

Quadro 3: Consolidação da Programação Orçamentária

O quadro Consolidação da Programação Orçamentária representa a síntese da execução financeira do projeto. Trata, portanto, da totalização das Programações Orçamentárias por Meta, segundo os elementos de despesa, as origens de recurso e a cronologia de execução financeira.

Quadro 4: Detalhamento dos Itens do Orçamento

O quadro Detalhamento dos Itens do Orçamento tem por finalidade discriminar aqueles itens genéricos relacionados no detalhamento orçamentário das metas, quando for o caso. Portanto, preencher tantos quadros quanto forem os itens a detalhar.

Para seu correto preenchimento, deve-se atender o seguinte procedimento:

Campo Meta: informar a meta a que se refere o item genérico a ser discriminado.

Campo Item Orçamentário: informar o item genérico, conforme apresentado no detalhamento orçamentário da meta.

Coluna Especificação dos Itens Componentes: especificar, de forma objetiva, os diversos itens que compõem o item genérico.

Coluna Recurso: informar a origem (FNMA ou CP) do recurso disponibilizado para o financiamento do item descrito.

Caso um mesmo item seja financiado por mais de uma fonte, informá-lo em duas linhas distintas, definindo em cada uma delas as referentes parcelas de recursos e origem.

Colunas Unidade de Medida e Quantidade: informar a unidade de medida característica do item descrito e a quantidade a ser utilizada.

Colunas Custo Unitário e Custo Total: informar o custo unitário do item descrito e seu produto pela quantidade especificada.

## Quadro 5: Discriminação da Contrapartida

Todo bem ou serviço economicamente mensurável, disponibilizado a título de contrapartida, deverá ser relacionado no quadro Discriminação da Contrapartida.

Para seu correto preenchimento, deve-se atender o seguinte procedimento:

Coluna N.º: informar a numeração seqüencial de cada item especificado.

Coluna Especificação do Item Orçamentário: especificar o bem ou serviço, conforme apresentado no detalhamento orçamentário por meta.

Coluna Valor: informar o valor do bem ou serviço descrito.

A diferença entre o total geral da Contrapartida oferecida e o total do quadro Discriminação da Contrapartida será considerada como Contrapartida oferecida em recursos financeiros.

As modalidades de contrapartida admissíveis, e seus respectivos códigos são:

- C1 - contrapartida oferecida em recursos financeiros. São valores, que deverão ser disponibilizados pela instituição proponente, ou parceiras, de acordo com o Cronograma de Desembolso do projeto. A verificação de seu emprego estará sujeita ao exame dos respectivos documentos fiscais de aquisição do bem ou contratação do serviço;

- C2 - contrapartida oferecida em bens e serviços, economicamente mensuráveis, a serem apresentados na medida de suas necessidades. Estes itens deverão ser providos pela instituição proponente ou parceiras. Na comprovação de seu emprego será verificada a efetiva disponibilização ao projeto, pelo período e quantidade indicada, conforme o Cronograma de Desembolso e a Especificação da Contrapartida.

Quadro 6: Equipe Técnica

O quadro Equipe Técnica deverá ser preenchido com informações dos profissionais que estarão desempenhando funções técnicas no projeto. Não cabe aqui relacionar os profissionais de apoio, tais como motoristas, secretárias, operários e outros.

Para seu correto preenchimento, deve-se atender o seguinte procedimento:

Coluna Nome do Profissional: informar o nome completo dos profissionais vinculados à instituição proponente ou parceiras, e daqueles que exercerão trabalho técnico voluntário. Os profissionais técnicos prestadores de serviço a serem contratados deverão ser identificados somente por sua habilitação (ex.: engenheiro sanitarista, assistente social, biólogo, etc.), seguida da expressão “a contratar”.

Coluna Função no Projeto: informar a função que cada técnico da equipe desempenhará no projeto.

Coluna Dedicação: informar o montante de horas dedicadas pelo técnico a serviço do projeto.

Coluna Instituição Empregadora: informar a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. No caso de profissionais técnicos prestadores de serviços, identificar com a palavra “autônomo”. Quanto aos executores de serviços voluntários, identificar com a palavra “voluntário”.

Coluna Fonte Pagadora: informar a origem do recurso (FNMA ou CP) que financiará o serviço do técnico em questão. Os serviços voluntários deverão ser identificados como contrapartida (CP).

## Quadro 7:	Curriculum Vitae Resumido

Os currículos dos profissionais, integrantes da equipe técnica, vinculados à instituição proponente ou parceiras, ou que exercerão trabalho voluntário, deverão ser apresentados conforme o padrão do quadro Curriculum Vitae Resumido.

- Modelos dos Quadros Utilizados

São apresentados a seguir os modelos de tabelas utilizadas para apresentação de informações constantes neste Manual.

| ##### N.º | Metas e Atividades | ## Resultado |  | Cronograma Bimestral de Execução Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unidade de Medida | Quanti-dade | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Meta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1,00 |
| Detalhamento Orçamentário |  |  |  |  |  |  | Cronograma Bimestral de Execução Financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Especificação do Item Orçamentário | Recur so | Unidade de Medida | Quanti dade | Custo Unitário | Custo Total | Recurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passagens/Despesas com Locomoção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos/Material Permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras e Instalações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 – Quadro Consolidado da Programação Orçamentária

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de Despesa |  |  |  |  | Recurso | Bimestre 01 | Bimestre 02 | Bimestre 03 | Bimestre 04 | Bimestre 05 | Bimestre 06 | Bimestre 07 | Bimestre 08 | Bimestre 09 | Bimestre 10 | Bimestre 11 | Bimestre 12 | Total |
| Despesas Correntes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pessoal |  |  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diárias |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de Consumo |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passagens/Despesas com Locomoção |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Despesas Correntes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas de Capital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos/Material Permanente |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras e Instalações |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Despesas de Capital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  | FNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Total do Orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Meta: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item Orçamentário: |  |  |  |  | R$ 1,00 |
| Especificação dos Itens Componentes | Recurso | Unidade de Medida | Quanti-dade | Custo Unitário | Custo Total |
| Total |  |  |  |  |  |

|  |  | R$ 1,00 |
| --- | --- | --- |
| Nº | Especificação do Item Orçamentário | Valor |
| Total |  |  |

| Nome do Profissional | Função no Projeto | Dedicação (horas) | Instituição Empregadora | Fonte Pagadora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - | Coordenador |  |  |  |

| Nome: Endereço para correspondência: |  |
| --- | --- |
| Telefone: | Correio eletrônico: |
| Formação profissional (Indicar o título obtido, o nome da instituição concedente e a data de obtenção, iniciando pelo mais recente) |  |
| Síntese da experiência profissional relacionada ao projeto (Descrever, de forma sucinta, iniciando pela experiência mais recente) |  |
| Declaro ter ciência da totalidade do projeto, e expresso a concordância em integrar sua equipe técnica. Local, data e assinatura. |  |

- anexos

- ANEXO I

- Roteiro para Elaboração e Apresentação de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos

Objetivos

Os objetivos devem ser expressos de forma clara, apresentando propostas de solução aos problemas diagnosticados. Estas devem permitir a superação das limitações atuais e a consolidação de um sistema de limpeza urbana através da implantação da gestão integrada.

Escopo Básico

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, doravante denominado Plano, deverá ser elaborado em duas fases distintas: o diagnóstico da situação atual dos serviços; e as proposições com uma indicação das alternativas pré-selecionadas ou já definidas.

Os Municípios, que já possuírem seus Planos, deverão apresentá-los contemplando, necessariamente, as duas fases descritas a seguir e os mecanismos para sua implementação.

Diagnóstico da Situação Atual – Fase I

Nesta fase deverá ser feito um trabalho de pesquisa e levantamento de dados que analisados constituirão o diagnóstico da situação atual do município e dos serviços de limpeza urbana. Deverão ser abordados os aspectos legais, estrutura administrativa, estrutura operacional, aspectos sociais, educação ambiental e estrutura financeira.

- Caracterização do município

- Informação sintética dos aspectos físicos ambientais, sócio-econômicos, estrutura urbana e infra-estrutura. No caso de soluções consorciadas, a caracterização deverá também ser regional.

- Caracterização dos resíduos:

#### Estimativas de Quantidade de Lixo Gerado:

- geração "per capita" de lixo (kg / habitante/dia), obtida por amostragem;

- taxa de crescimento populacional (% / ano);

- taxa de incremento do serviço de limpeza pública (%), à partir dos percentuais de atendimento atuais, tendo como objetivo a universalização dos serviços;

- taxa de incremento da geração "per capita" de lixo  (% / ano).

Composição física percentual (média) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos

- papel;

- papelão;

- plástico duro;

- plástico mole;

- matéria orgânica;

- metal ferroso;

- metal não-ferroso;

- vidro;

- outros.

Distribuição dos resíduos sólidos urbanos por categoria (% do total):

- domiciliares

- comerciais

- especiais (serviços de saúde, entulhos da construção civil, resíduos volumosos, etc.);

- Aspectos Legais

Levantamento e análise das disposições legais existentes (normas, regulamentações), incluindo contratos de execução de serviços por terceiros sobre a limpeza urbana municipal

- Estrutura Administrativa

Identificação da estrutura organizacional atual dos serviços de limpeza e respectivos recursos humanos (especificando número de funcionários por função, inclusive, aqueles terceirizados).

- Estrutura Operacional

Identificação e análise da atual estrutura operacional do sistema, a partir de:

- Levantamento dos serviços prestados pela coleta regular (lixo domiciliar, comercial, de saúde e outros que houver), informando a freqüência, regularidade, turnos, veículos e equipamentos utilizados, mapeamento das áreas atendidas por setores de limpeza e os roteiros de coleta, qualidade dos serviços prestados, dificuldades e pontos de estrangulamento existentes;

- Levantamento dos serviços de varrição, capina e limpeza.

- Levantamento dos serviços de coleta especial (caçambas estacionárias, resíduos de feiras, entulho de obras e outros que houver);

- Levantamento dos estabelecimentos que se caracterizam como grandes produtores individuais de resíduos sólidos urbanos, informando a produção, freqüência, veículos e equipamentos utilizados;

- Levantamento dos atuais locais de distribuição final de resíduos sólidos oriundos de grandes produtores e vazadouros de lixo domiciliar existentes no território municipal;

- Levantamento da infra-estrutura física instalada para prestação de serviço de limpeza urbana, informando a relação e localização de prédios administrativos, oficinas de manutenção, edificações de apoio, próprios ou alugados, com indicação da área construída, estrutura funcional interna, estado de conservação e características construtivas principais;

- Levantamento quantitativo incluindo ano de fabricação e estado de conservação dentre outras informações, da frota própria e contratada utilizada para prestação de cada tipo de serviço executado, inclusive veículos e máquinas auxiliares (automóveis e utilitários, pás carregadeiras, etc), com frotas efetivamente em uso, caso a caso;

- Levantamento dos procedimentos adotados para atendimento ao público.

- Aspectos Sociais

Levantamento das informações com relação à existência de catadores no lixão e nas ruas (quantidade de famílias, associações ou cooperativas, trabalho infantil, materiais vendidos e onde são vendidos, intermediários dentre outras).

- Estrutura Financeira

Levantamento e análise da atual estrutura financeira relativa aos serviços de limpeza urbana do município, abordando as questões a seguir relacionadas.

- Remuneração e Custeio

Levantamento da estrutura de receita e despesas da prefeitura ao longo dos últimos (4) anos, informando a remuneração e forma de recolhimento por fonte de recursos para prestação dos serviços; montante de despesas com o custeio. As despesas deverão ser levantadas por finalidade, discriminando objeto dos gastos e destinatário de repasse (repasse de recursos a terceiros para pagamento de pessoal, manutenção de equipamentos, dentre outras despesas relativas à limpeza urbana);

- Investimentos

Levantamento dos investimentos feitos nos últimos 4 anos na ampliação da infra-estrutura instalada, tanto no que diz respeito a edificações quanto à frota de veículos e máquinas;

- Controle de Custos

Levantamento dos procedimentos relativos ao controle de custos, à fiscalização e às medições, dentre outros.

- Educação Ambiental

Levantamento sobre a situação dos programas ou ações de educação ambiental em desenvolvimento no município, relacionados ao tema deste edital .

- Propostas Existentes

Levantamento das propostas e projetos existentes ou em elaboração, relativos a limpeza urbana.

Proposições – Fase 2

Elaborar e/ou indicar os estudos necessários a formulação do sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, contemplando as políticas gerais que orientarão a atuação municipal (definição do órgão gestor, seu formato institucional, sua estrutura orgânica, a estratégia de implantação do sistema e dos serviços a serem prestados; a classificação e tratamento a ser dado a cada tipo de resíduo).

Deverão ser propostas soluções para o equacionamento do problemas levantados pelo diagnóstico, de acordo com as seguintes diretrizes:

- as propostas deverão ser articuladas intersetorialmente;

- sistema de limpeza urbana, deverá privilegiar soluções voltadas para a minimização da geração, a segregação e a redução do volume (prensagem, trituração) dos resíduos sólidos gerados, visando ampliar a vida útil do aterro sanitário;

- os resíduos sólidos domiciliares/comerciais e os especiais deverão ser, obrigatoriamente, coletados em separado, e ter destinação final diferenciada;

- as propostas elaboradas deverão definir a origem dos recursos necessários para a manutenção e operação do tratamento e da disposição final.

### Forma de Execução dos Serviços

Elaborar uma avaliação das vantagens e desvantagens, sob os aspectos operacionais e financeiros, da forma de execução dos serviços (direta, indireta, terceirizada ou concedida, total ou parcial), para: coleta de lixo domiciliar e comercial; coleta dos resíduos sólidos dos serviços de saúde; coleta de resíduos especiais, coleta do lixo com uso de caçambas estacionárias; varrição e limpeza (capina, roçada, raspagem, etc.) de vias e logradouros públicos; de operação do aterro sanitário e das demais unidades destinadas à recepção, triagem, e tratamento de resíduos reaproveitáveis (recicláveis ou compostáveis) que vierem a ser propostas.

Uma vez definida a forma mais vantajosa de execução dos serviços, deverão ser apresentadas proposições relativas à administração dos mesmos, indicando, se for o caso, a necessidade de realização de estudos complementares para introduzir modificações organizacionais e legais para efetivar as soluções propostas .

###### Estrutura Operacional

Apresentar propostas relativas ao acondicionamento, a coleta do lixo domiciliar/comercial e de resíduos especiais; à limpeza urbana; ao tratamento e destinação final do lixo e aos equipamentos de apoio operacional, abordando os aspectos relacionados a seguir:

- Acondicionamento:  proposição de sistema diferenciado desde a fonte até o ponto de coleta para cada categoria (domiciliar/comercial, saúde, entulho e outros)

- Coleta: proposição de sistema compreendendo o dimensionamento do quadro de pessoal, a adequação da frota e de equipamentos, planos de coleta (freqüência, horários, itinerários e setores), fardamento,  equipamentos de proteção individual e dos sistemas de fiscalização e controle;

- Limpeza Pública: proposição de sistema de limpeza pública, compreendendo: varrição de vias e logradouros públicos, adequação da frota e de outros equipamentos, sistemas de fiscalização e controle, dimensionamento das equipes, limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais (bueiros e bocas de lobo), além de outros serviços como capina, raspagem e roçada.

- Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos: proposição de alternativas mais viáveis de áreas para destinação final de lixo urbano (aterro sanitário); como também para a minimização da geração, a segregação e a redução do volume (prensagem, trituração) dos resíduos sólidos gerados, visando ampliar a vida útil do aterro sanitário; ou a sua recuperação no caso de ser efetivamente viável, no contexto local/regional, de sua parcela reaproveitável, por meio dos procedimentos de reciclagem ou compostagem;

- Instalações de Apoio Operacional: localização e pré-dimensionamento das edificações e/ou instalações de apoio operacional, tais como oficinas, garagens, sedes distritais (se for o caso) e pontos de apoio para serviços de varrição (se for o caso).

Aspectos organizacionais

Apresentar proposta de estrutura organizacional para a forma selecionada de execução dos serviços, contemplando organograma funcional, competência dos diversos órgãos e dimensionamento de pessoal. Deverão ser definidos os instrumentos que viabilizem a participação social/controle social dentro da estrutura organizacional do sistema.

Aspectos Legais

Elaborar uma avaliação do instrumental jurídico existente e indicação de modificações, adaptações ou complementações que se fizerem necessárias, de forma a oferecer o suporte legal adequado ao bom funcionamento do serviço de limpeza pública, com proposição, se for o caso, de contratação de outros estudos.

Remuneração e Custeio

Apresentar um plano de custeio dos serviços de limpeza compatibilizado com as formas legais de arrecadação existentes (taxas, prestação de serviços a preços públicos) ou propostas de arrecadação e remuneração dos serviços a partir dos dados levantados, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do sistema.

- Apresentar estudo de viabilidade econômica para a comercialização do material reciclável e do composto gerado, se for o caso, que comprove a geração de benefícios sociais e econômicos à comunidade.

Programa de Implantação do Plano

Definida a capacidade de investimento do município e fontes de financiamento será elaborado um programa de implantação do sistema acompanhado de cronograma físico-financeiro. Este programa deverá indicar, ainda, mecanismos que permitam a sua atualização e acompanhamento.

Plano Social

Apresentar proposta de inserção social para as famílias de catadores dos lixões, ou catadores e carrinheiros em vias públicas, incluindo Programa de Ressocialização para crianças e adolescentes, garantindo meios para que essas passem a freqüentar as escolas.

- O Plano Social deve envolver os grupos sociais afetados e a comunidade interessada em apoia-los, identificando sua participação no processo de solução do problema.

Programa de Educação Ambiental

Planejar atividades de Educação Ambiental em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795/99).

ANEXO II

Roteiro para Elaboração de Estudo Preliminar para Implantação de Aterros Sanitários

A seguir as informações mínimas a serem apresentadas :

Estimativas de Quantidade de Lixo Gerado

- geração "per capita" de lixo (kg/habitante dia), obtida através de processos consistentes de amostragem;

- população atual do município;

- taxa de crescimento populacional (% / ano);

- taxa de incremento futuro do serviço de limpeza pública (%), a partir dos percentuais de atendimento atuais, caso a caso; e tendo como objetivo a universalização dos mesmos serviços (100% de atendimento, caso a caso);

- taxa de incremento da geração "per capita" de lixo  (% / ano).

Composição física percentual (média) dos diversos tipos de Resíduos Sólidos Urbanos

- papel;

- papelão;

- plástico duro;

- plástico mole;

- matéria orgânica;

- metal ferroso;

- metal não-ferroso;

- vidro;

- outros.

Distribuição dos Resíduos Sólidos Urbanos por classes (% do total)

- Especiais (serviços de saúde, entulhos da construção civil, resíduos volumosos, etc.);

- Domiciliares e comerciais.

Itens que devem conter a planilha de custos unitários do estudo preliminar  para aterro sanitário

- Balança rodoviária (mecânica ou eletrônica);

- Prensa ou triturador;

- Cerca perimetral;

- Barreira vegetal – cinturão verde;

- Terraplenagem (volume total estimado de corte e aterro, ao longo da vida útil prevista do aterro);

- Impermeabilização (manta de PEAD ou camada de argila compactada - neste último caso, com espessura nominal de 1 metro na base e de 30 centímetros nos taludes);

- Acessos permanentes;

- Sistema proposto para abastecimento de água (potável e para irrigação);

- Sistema proposto para suprimento de energia elétrica, quando imprescindível;

- Drenagem pluvial;

- Drenagem de gases;

- Drenagem e tratamento de chorume.

ANEXO III

# Elementos norteadores para escolha da área do aterro sanitário

- Vida útil igual ou maior que 15 anos com base nas estimativas de volumes futuros de resíduos sólidos e material de cobertura a serem dispostos.

- Distância do centro atendido menor que 20 km.

- As vias de acesso deverão apresentar boas condições de uso ao longo de todo o ano, mesmo no período de chuvas intensas, para caminhões à plena carga.

- Áreas sem restrições quanto ao zoneamento ambiental (afastadas de Unidades de Conservação ou áreas correlatas).

- Inexistência de aglomerados populacionais (sede municipal, distritos e/ou povoados) a menos de 1 km.

- Áreas com potencial mínimo de incorporação à zona urbana da sede, ou dos distritos, ou dos povoados (apresentar vetor de crescimento urbano).

- Uso e ocupação atuais do solo (áreas devolutas ou pouco utilizadas).

- Disponibilidade de solo adequado para a impermeabilização da base e para o capeamento (diário e final) do aterro na própria gleba.

- Boa aceitação (ou inexistência de rejeição explícita) por parte da população e/ou de entidades ambientais não governamentais.

- Distância maior que 200 metros em relação a recursos hídricos superficiais (nascentes, córregos, rios, açudes, lagos, etc.).

- Inexistência de evidências de lençol freático superficial na gleba.

- Área escolhida seja de propriedade do Município.

- Considerados os demais requisitos, deverá ser dada prioridade às glebas com disponibilidade de infra-estrutura básica (água potável e energia elétrica).

ANEXO IV

- Modelo de Termo de Compromisso de Eliminação dos Lixões

O Ministério Público Federal, representado neste ato pelo Procurador(a) da República..................................... ; o Ministério Público do Estado......................................................; representado neste ato pelo Promotor(a).............; o município de.................................;representado neste ato pelo(a) Prefeito(a) de...................................; Sr (s) ..............................; e o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) do Ministério do Meio Ambiente representado neste ato pelo....................................., com fulcro na Lei n.º 7.347, sob o testemunho da Secretaria Estadual de Meio Ambiente:

Considerando ser indiscutível que todo cidadão tem direito adquirido a um ambiente livre de toda e qualquer forma de poluição, até porque, constitucionalmente “Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, entendido esse como o conjunto de condições, leis influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas ( art.225 caput da CF/88 e art. 3º ,I, da Lei  n.º 6938/81);

Considerando que a legislação vigente (Constituição Federal , art. 225.IV, art.10 da Lei 6.938/81, Resolução CONAMA 001/86, Lei Estadual..........................................................) exige o licenciamento ambiental pelo órgão competente para a instalação de unidade de tratamento e destino final de resíduos;

Considerando a condição do Ministério Público como agente ativo, legitimado a movimentar o Poder Judiciário, provocando o seu funcionamento com vista a obtenção dos provimentos judiciais necessários à tutela dos valores, interesses e direitos da coletividade, inclusive ao meio ambiente, bem universal de propriedade e uso comum do povo ( art. 127 e 129, II e III, da CF );

Considerando que o não cumprimento da legislação ambiental, bem como a falta de adequado gerenciamento municipal dos resíduos sólidos urbanos, provocam poluição, causando risco ao meio ambiente e ensejando o surgimento de vetores transmissores de doenças infecto-contagiosas;

#### RESOLVEM

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ELIMINAÇÃO DOS LIXÕES, com fulcro na Lei n.º 7.347, mediante os seguintes termos:

cláusula PRIMEIRA

Caso o município seja contemplado com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), de acordo com o Edital n.º 06/2000 Para Fomento a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, este se compromete, no prazo de 6 (seis) meses, à partir do recebimento da primeira parcela dos recursos do FNMA, a erradicar, completamente, o(s) lixão(ões) eventualmente existente(s) no município, bem como apresentar plano e cronograma de reintegração na sociedade de todos os catadores existentes no município.

CLÁUSULA SEGUNDA

No caso de a vida útil da área de disposição de resíduos ainda não ter se esgotado e for considerada tecnicamente adequada para disposição de resíduos, deverá a mesma ser recuperada, simultaneamente à continuidade do processo de disposição, passando a constituir o novo aterro sanitário.

CLÁUSULA TERCEIRA

A fiscalização do cumprimento desse compromisso estará a cargo da Procuradoria da República e/ou Promotoria Pública da Comarca ............... em articulação com a Secretaria Estadual de Meio ambiente.

CLÁUSULA QUARTA

O descumprimento das obrigações, deveres e ônus assumidos neste termo, implicará na aplicação aos responsáveis de uma multa diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Parágrafo único: o valor da multa acima prevista nesta cláusula será atualizável, mensalmente, a partir da data de assinatura deste termo, com os índices oficiais de atualização monetária para, no caso de descumprimento da obrigação assumida, ser  executada pelo Ministério Público, nos termos do artigo 11, caput e parágrafo segundo, da lei nº 7.347/85 e demais disposições legais aplicáveis, revertendo-se, seu produto, para o Fundo de que trata o artigo 13 da mesma lei 7.347/85.

CLÁUSULA QUINTA

O descumprimento das obrigações, deveres e ônus assumidos neste termo, salvo na hipótese de caso fortuito ou força maior, desencadeará o bloqueio e retenção, em conta corrente judicial, do montante equivalente a 20% (vinte por cento) das transferências constitucionais previstas nos artigos 158 a 162, inclusive incisos, alíneas e parágrafos, da constituição da República Federativa do Brasil, até o montante necessário para a efetiva eliminação dos lixões, observando-se para tanto o procedimento previsto nos artigos 632 a 641 do código de processo civil – lei nº 5.869/73, com as alterações introduzidas pela lei nº 8.953/94, além dos artigos 84 e respectivos parágrafos do código de defesa do consumidor – lei nº 8.078/90, combinados com o artigo 11 da lei nº 7.347/85, propiciando, assim, a execução específica da obrigação de fazer assumida.

(poderão constar do presente compromisso outras cláusulas a serem acertadas entre as partes, a exemplo da minuta de termo de compromisso de ajustamento de conduta constante do Manual do Promotor)

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam o presente termo em cinco vias, o qual terá eficácia de título extrajudicial, nos termos dos arts. 5.º e 6.º, da lei n.º 7.347/85, e 585, VII, do código de processo civil.

Assinatura das partes

---------------------------------------------

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

------------------------------------------------

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

---------------------------------------------------------

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

---------------------------------------------------------

PREFEITO

TESTEMUNHO

-----------------------------------------------------------------

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

--------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (se houver)

- anexo v

Termo de Compromisso sobre a veracidade das informações apresentadas na proposta

(nome do proponente)_____________________________________________________ por este Termo de Compromisso, ao informar dados consubstanciados na realidade local municipal, declara, sob as penas da lei que todas as informações prestadas são verídicas e passíveis de comprovação.

Local, data:

Assinatura do representante legal da proponente

#### ANEXO VI

#### Orientações para a criação dos Fóruns Municipais Lixo & Cidadania

A criação de Fóruns Municipais é uma estratégia do Programa Lixo e Cidadania apoiada pelo MMA.

O objetivo principal desse Programa, além de retirar e ressocializar as crianças que vivem e sobrevivem da catação de lixo, é erradicar os lixões. O Programa e a Campanha “Criança no Lixo Nunca Mais”, lançados em junho de 1999, conta com o apoio e a participação dos Órgãos do Governo Federal responsáveis pela questão de resíduos sólidos, do Unicef, do Ministério Público Federal e de entidades não governamentais que se articularam, nacionalmente, para buscar soluções para o problema. Hoje o Fórum Nacional, já conta com o envolvimento de mais de 46 entidades governamentais e não governamentais, tendo implantado 10 Fóruns Estaduais e Municipais.

A criação dos Fóruns Municipais depende, inicialmente, da vontade política das autoridades municipais em atuar, conjuntamente, com a comunidade e a sociedade civil organizada para fortalecer as ações nesse campo.

Para a criação dos Fóruns Municipais Lixo & Cidadania, o município deverá entrar em contato a ONG responsável por apoiar a Secretaria Executiva do Fórum Nacional Lixo & Cidadania no seguinte endereço:

Água e Vida

Centro de Estudos de Saneamento Ambiental

Rua Cardeal Arcoverde, 1749 – BlocoA – cj. 53 – São Paulo/SP

Tel: (11) 3034-4468 Tel/Fax: (11) 3032.6014

Email: aguavida@uol.com.br

ANEXO VII

#### Indicadores para monitoramento

Deverão ser apontados indicadores de melhoria e eficiência do sistema que permitam o acompanhamento e monitoramento dos serviços, bem como uma sistemática de avaliação periódica que permita estimar os impactos das ações do projeto.

É importante no marco inicial do projeto que estes indicadores possam começar a serem avaliados.

A seguir recomendamos a utilização de alguns indicadores tais como:

Indicadores Quantitativos:

| Indicadores sócio-ambientais | Início do Projeto | Fim da execução |
| --- | --- | --- |
| Incidência de dengue (por mil habitantes) |  |  |
| % de população atendida pela coleta |  |  |
| Número de crianças trabalhando nos lixões/população urbana do município x1000 |  |  |
| Número de pessoas que catam materiais recicláveis nas ruas/ população urbana do município x 1000 |  |  |
| Número de pessoas que catam materiais recicláveis nos aterros/ população urbana do município x 1000 |  |  |
| Número de associados de cooperativa ou associações de catadores/população urbana do município x 1000 |  |  |

Indicadores Qualitativos:

| Indicadores sócio-ambientais | Início do Projeto | Fim da execução |
| --- | --- | --- |
| Principal forma de Tratamento e destino final do lixo |  |  |
| Quem realiza os serviços de destinação final do lixo? |  |  |
| Qual é a forma de cobrança pelos serviços prestados? |  |  |
| Que estudos foram feitos sobre a limpeza urbana no município? |  |  |
| Se existe programa de coleta seletiva no município, quais materiais recuperados e qual abrangência do projeto? |  |  |
| Qual é a estrutura operacional do Sistema de Limpeza Pública? |  |  |
| O Projeto apresenta gestão participativa? |  |  |
| Existem entidades que tenham desenvolvido algum trabalho social com os catadores ? |  |  |
| Existe legislação específica sobre resíduos sólidos? |  |  |

Financiada a fundo perdido pelo FNMA, excluída a contrapartida.

Este valor reflete um projeto integrado que contemple a elaboração de: (i) Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS); (ii) Projetos Executivos (iii); e implantação do Aterro Sanitário.

Para municípios que já possuam PGIRS e projetos executivos para aterros sanitários o FNMA financiará: a implantação do aterro; para aqueles que já possuam os dois itens anteriores e o aterro construído, o financiamento poderá cobrir Unidades de Tratamento, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; Coleta Seletiva, incluindo a aquisição de material e equipamento para acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária e Locais de Entrega Voluntária instalados em vias públicas).

Propostas que garantam a máxima participação da sociedade civil nas etapas do desenvolvimento do projeto, a integração intersetorial e interinstitucional (envolvendo as demais secretarias municipais e outras entidades afins ao tema).